Zápisnica zo stretnutia 8.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 8.10.2009, 10:00 - 12:00

Účastníci : Ing. Michal Barla, Bc. Adrián Rakovský, Bc. Martin Labaj, Bc. Zuzana Číková, Bc. Matej Sokol, Bc. Peter Božík, Bc. Jozef Jánošík

Pedag. Vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Róbert Šopinec

Úlohy z prechádzajúceho stretnutia

Toto stretnutie bolo prvé stretnutie, preto neexistujú úlohy z predchádzajúceho stretnutia.

Priebeh stretnutia

- Na začiatku nám Ing. Michal Barla povedal základné informácie o predmete tímový projekt, oboznámil nás s predchádzajúcou prácou na projekte a  metódou SCRUM.

- Za SCRUM mastera bol zvolený  Bc. Martin Labaj, za dokumentaristu sme si zvolili  Bc. Mateja Sokola.

- Ing. Michal Barla nás informoval o možnosti zúčastniť sa TP-Cupu. Jednohlasne sme sa zhodli, že sa súťaže TP-Cup zúčastníme.

- Ako podporný plánovací nástroj sme si zvolili Redmine http://relax.fiit.stuba.sk/redmine

- Ing. Michal Barla nás informoval o Ruby a Rails a navrhol používať vývojové prostredie NetBeans s integrovanou podporou Ruby a JRuby.

- Ing. Michal Barla nám odporučil stránku na učenie Ruby http://guides.rubyonrails.org/

- Dohodli sme sa, že Bc. Robo Šopinec a Bc. Adrián Rakovský sa pozrú na applet, ktorý zobrazuje grafy a prehodnotia jeho použiteľnosť v ďalšej fáze projektu.

- Dohodli sme sa na ďalšom neformálnom stretávaní, buď v pondelok alebo utorok.

- Dohodli sme sa, že Bc. Matej Sokol sa začne zamýšlať na designom.

- Ing. Michal Barla plánuje stretnutie s minoloročním tímom, ktorý pracoval na projekte Báza študentov, aby preveril možnosť napojenia sa na tento projekt

- Ako nástroj na testovanie nám Ing. Michal Barla odporučil Cucumber

- Ing. Michal Barla zadal úlohy z prvého šprintu do Redmine:

  - Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor (Bc. Adrián Rakovský)

  - Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie (Ing. Michal Barla)

  - Pokryť testami a pochopit časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch (Bc. Peter Božík)

  - Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch (Bc. Jozef Jánošík)

  - Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch (Bc. Matej Sokol)

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 8.10.2009 | 15.10.2009 | Aktívna | všetci |