## Zápisnica zo stretnutia 25.2.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 25.02.2010, 11:00 – 14:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Adrián Rakovský

Zapisoval:  Bc. Róbert Šopinec

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | #186 Vyhladávanie používateľov pri vytváraní vzťahu | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.2 | #412 Pridavanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | MS |
| 6.3 | #413 Kritéria pre ohodnotenie vhodnosti zloženia tímov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ML |
| 6.4 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré vzťahy ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.5 | #419 Používateľ nemôže sám vytvoriť niektoré charakteristiky ktoré sú importované z databáz | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | AR |
| 6.6 | #421 Pridávať popis atribútu(aj defaultnú hodnotu) aj pri priraďovaní typu vzťahu/charakteristiky | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | PB |
| 6.7 | #426 Zefektívniť model tak, aby sa dalo vyhľadávať podľa podmienok na čísla a pod. | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | RS |
| 6.8 | #434 Kontrola násobnosti charakteristík a vzťahov | 18.2.2010 | 5.3.2010 | Aktívna | ZC |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný RS.

- RS prezentoval riešenia pre zefektivnenie modelu (hodnota atribútu), vybralo sa riešenie Single Table Inheritance

- AR prezentoval problém pri zmene importovaných charakteristikách (ak administrátor zmení hodnotu importovanej charakteristiky, nebude sa importovať stará charakteristika)

- ML prezentoval atomistické a zložené kritéria pri generovaní tímov

- Všetci sme sa dohodli na povinných (mandatory) a nepovinných (optional) atomických kritériach pri vytváraní zloženích kritérií. Povinné atomické kritéria musia byť splnené, inak má zlúčené kritérium hodnotu 0. Nepovinné atomické kritéria majú váhy a spolu nadobúdajú hodnotu 1. Ak sú všetky povinné kritéria splnené dajú hodnotu 1, spolu s nepovinnými to vychádza v rozmedzí 1-2 alebo 0 ak nie sú splnené povinné kritéria

- Dohodli sme sa, že bude existovať najviac jedno zložené kritérium, ktoré bude povinné pre všetky tímy

- Na obrázku 1 sú naznačené kritéria a ich vyhodnocovanie

- Na obrázku 2 je v pravej časti napísaný plán tímového projektu na letný semester

Obr. 1: Kritéria a ich vyhodnocovanie

Obr. 2: Plán tímaku na letný semester