## Zápisnica zo stretnutia 18.3.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 208

Dátum a čas: 18.03.2010, 17:00 – 19:30

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Adrián Rakovský (AR), Bc. Zuzana Číková (ZC)
	Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS), Martin Labaj (MR), Peter Božík(PB

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Adrián Rakovský

Zapisoval:  Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | # 494 Úprava modelu podľa navrhnutej STI | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 7.2 | #412 Pridávanie používateľov do teamsetu prepojené na filter | 18.2.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 7.3 | #501 Základné vyhodnocovanie teamsetov na základe kritérií | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.4 | #502 Úprava modelu kritérií podľa potrieb vyhodnocovania | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 7.5 | #500 Náhodné generovanie teamov v teamsete | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 7.6 | #496 Autentifikácia bez hesla | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.7 | #495 Import používateľov zo súboru | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 7.8 | #425 Vygenerovanie a spracovanie dotazníka s chýbajúcimi charakteristikami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.9 | #415 Presúvanie študentov medzi tímami | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 7.10 | #417 Klonovanie teamsetu | 4.3.2010 | 18.3.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný PB.

- Stretnutie sa konalo na konci šprintu. Postupne boli skontrolované všetky features pridelené na začiatku šprintu. Po prezentovaní jednotlivých features MiB zhodnotil úspešnosť a adekvátnosť riešenia a pridelil zaslúžené story pointy.

- Dohodli sme sa na názve pre ďalší šprint – Octavia

- Následne sme sa venovali viacerým bodom, ktoré bude treba naimplementovať alebo vyriešiť v najbližšom čase:

  - Vizualizácia prehadzovanie ľudí v teamsete by mohla byť reprezentovaná viacerými oknami vedľa seba

  - Pri tej istej vizualizácii zabezpečiť, aby sa zobrazili údaje o ľuďoch napríklad po kliknutí na ich meno

  - Označovanie ľudí v teamsete, ktorí nie sú vhodný pre tím – kazia jeho ranking. MiB navrhuje vyznačiť ľudí až po kliknutí na určitú ikonu.

  - Upraviť vstupné polia aby boli odolné proti injection útokom.

  - Je možné, že náš projekt budú testovať tohtoročný tretiaci, preto bude nutná veľká robustnosť systému.

  - Rastie miesto ktoré zaberajú cookies a session, preto bude treba odhaliť príčinu tohto problému.

  - Oprava chýb, ako je odstránenie teamu z teamsetu, ktorý odstráni aj jeho používateľov z teamsetu.

- Definovali sme features pre ďalší šprint, ktoré sme ohodnotili pomocou poker cards a následne sme pridelili zodpovednosti.

- Pre features boli definované úlohy v samostatnej spodnej tabuľke.

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Blaming - identifikácia tých, čo kazia kritérium | 20 | ML |
| Obrazovka prehadzovania ľudí v tímoch | 13 | ZC |
| Exporty tímov, timsetov, ... |  | MS |

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 8.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 8.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 8.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 8.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 8.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna |  |
| 8.7 | #542: Opraviť teamsets, teams | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna |  |

Úlohy pre nasledujúci šprint