## Zápisnica zo stretnutia 25.3.2010

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 25.03.2010, 11:00 – 12:15

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC), 
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Adrián Rakovský (AR), Bc. Matej Sokol (MS),
	Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderovala: Bc. Peter Božík

Zapisoval:  Bc. Martin Labaj

Úlohy do ďalšieho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 8.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 8.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 8.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 8.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 8.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec Bc. Matej Sokol |
| 8.7 | #542: Opraviť teamsets, teams | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný ML.

- AR poukázal na problémy s použitím tlačidla Back v prípade teamsetov (v prípade príchodu z inej stránky (napr. import) aj tak dôjde k vráteniu na index teamsetov). MB rozhodol, že miesto odkazu Back sa bude používať Level up.

- AR upovedomil RS, že presunul zmenu hesla zo zoznamu userov do profilu používateľa (pretože ide o zmenu jedinej položky).

- MB chce vizuálne odlíšenie, kto sa akým spôsobom autentifikuje.

- AR navrhol zmeniť tooltip z JS na title atribút obrázku, pričom sa ponechá metóda, ktorá pridá ikonu otáznika k veciam, ktoré nie sú obrázok. MB súhlasil.

- MB navrhol ponechať tlačidlá (+) a (-) pri skrývaní podnadpisov stále zobrazené.

- MS sa spýtal na export, MB upresnil na exportovanie celého tímsetu zgrupovaného po tímoch.

- RS a MS pozrú, prečo session narastá (MS task owner). RS pozrie routovanie tímov a tímsetov.

- Dohodli sme sa, že každý pozrie a vyrieši TODO príslušné k svojim častiam: RS useri, ZC charakteristiky, AR vzťahy, ML import YB, MS tímy, tímsety so session, PB tímy, tímsety.