## Zápisnica zo stretnutia 1.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 1.4.2010, 11:00 - 13:15

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Adrián Rakovský(AR)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Róbert Šopinec

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | #518: [TPCup] Vypísať dotazník + dodať foto | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 14.2 | #533: Kontrola GUI, tlačidiel | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 14.3 | #537: TP CUP paper | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Martin Labaj |
| 14.4 | #538: Pozrieť sa na DB | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Peter Božík |
| 14.5 | #539: Zabezpečiť aplikáciu | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec |
| 14.6 | #540: Zistiť čo sa deje so session, prečo rastie | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec Bc. Matej Sokol |
| 14.7 | #542: Opraviť teamsets, teams | 18.3.2010 | 1.4.2010 | Ukončená | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol legitímne zvolený Róbert Šopinec

- Postupne boli skontrolované výsledky šprintu, pri každej feature bola zhodnotená úspešnosť a adekvátnosť riešenia

- RS diskutoval o právach na jednotlivé funkcie, dohodli sme sa, že ak je teamset zamknutí nemôžu useri vytvárať tímy ani sa pridávať do vytvorených tímov. Ak je teamset otvorený, môže user vytvoriť team v teamsete, ďalej owner timu nemôže pridávať userov, ale môže odoberať userov z tímu.

- MB rozprával o seed data v Rails

Úlohy pre nasledujúci šprint

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #400: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristik | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #416: Globalne ohodnotenie teamsetu | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc.Peter Božík |
| 15.3 | #418: Automatizovane generovanie timov na zaklade kriterii | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.4 | #532: Rucna zmena hesla | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #567: routes za ucelom zabezpecit REST | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.6 | #568: Internacionalizacia | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.7 | #563: Dokumentacia k sprintom 6 az 10 | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.8 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.9 | #569: Priprava kompletnych seed data | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.10 | #570: zozbierat feedback od prof. Bielikovej a dohodnut testovanie s tretiakmi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.11 | #571: vyhodit confidence a relevance | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.12 | #573: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #552: vyriesit TODO vo svojich castiach aplikacie | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |