## Zápisnica zo stretnutia 15.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 15.4.2010, 11:00 – 13:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS), prof. Mária Bieliková

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla, prof. Mária Bieliková

Moderoval : Ing. Michal Barla, Bc. Martin Labaj

Zapisoval : Bc. Martin Labaj, Bc. Róbert Šopinec, Ing. Michal Barla

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #400: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristik | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #416: Globalne ohodnotenie teamsetu | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Peter Božík |
| 15.3 | #418: Automatizovane generovanie timov na zaklade kriterii | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Zrušená | Bc. Martin Labaj |
| 15.4 | #532: Rucna zmena hesla | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #567: routes za ucelom zabezpecit REST | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.6 | #568: Internacionalizacia | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.7 | #563: Dokumentacia k sprintom 6 az 9 | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Matej Sokol |
| 15.8 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.9 | #569: Priprava kompletnych seed data | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.10 | #570: zozbierat feedback od prof. Bielikovej a dohodnut testovanie s tretiakmi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Martin Labaj |
| 15.11 | #571: vyhodit confidence a relevance | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.12 | #573: Zamedzit viacnasobnemu importu rovnakych vztahov/charakteristi | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Ukončená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #552: vyriesit TODO vo svojich castiach aplikacie | 1.4.2010 | 15.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený ML

- Prezreli sme aktuálny návrh plagátu od MS a prebehla krátka diskusia

- Navštívila nás prof. Bieliková za účelom vyskúšania systému a poskytnutia spätnej odozvy

- Z poskytnutej spätnej odozvy k systému a následnej diskusie bol vyhotovený textový zápis (RS, príloha) a zápis na tabuli (MiB, príloha)

- Prof. Bieliková si tiež krátko prezrela plagát a prebehla krátka diskusia; záverom oboch diskusií o plagáte sú najmä formálne úpravy (mierna úprava farieb/kontrastu, zmena veľkosti písma); prof. Bieliková tiež navrhla zlúčenie niektorých častí workflow diagramu a jeho zjednodušenie

- MiB vyhodnotil úlohy predchádzajúceho šprintu

- MiB vybral najdôležitejšie úlohy vzniknuté z diskusie

- Dohodli sme sa na naplánovaní iba polovice šprintu, tzn. do konania konferencie IIT.SRC - príprave funkcií, ktoré chceme prezentovať a na ďalšom stretnutí dohodneme ďalšie úlohy

- Pridelili sme zodpovednosť za úlohy a diskutovali o jednotlivých úlohách (podrobnejšie informácie v systéme Redmine)

- Dohodli sme postup ohľadom prezentácie na konferencii IIT.SRC (podrobnejšie informácie v systéme Redmine)

Úlohy pre nasledujúcu časť šprintu (do konferencie IIT.SRC)

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #621: Priprava systemu na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |

Príloha A: Zápis spätnej väzby a diskusie (vykonal RS)

Dve urovne timu (studenti):

- vytvoria timy, s ktorymi ludmi chce spolupracovat

- vytvori timy

Dva rezimy timsetu:

- vidia kriteria timsetu

- nevidia kriteria timsetu

timy:

- to co si naklikali studenti, jedna farba useri v time (alebo v jednom time ine farby), oznacenie(informacia) v ktorom time bol

- zasobnik ludi, ktori nejsu v ziadnom time (farebne odliseny)

vyhodnocovanie:

- nejaky sposobom oznackovat studentov...(napriklad ked nechcem, aby bol v jednom time) - charakteristika

charakteristiky:

- vybrat si charakteristiky pre teamset

import:

- import naviazany na AIS

TODO:

- neda sa pridat pouzivatelovi do timu

- prehodenie teamownera

Novy sprint :

- staff moze pridat charakteristiky

- v teamsete spravit default pool pre studentov co nie su v ziadnom time

- lokalizacia

- import do teamsetu

- charakteristiky globalne, pre timset

- otestovanie kriterií

Príloha B: Zápis poznámok (vykonal ML; krátené)

csv/pdf vs. lokalizacia

nefunguje debug prihlasovanie - nevytvori pouzivatela

rekvizity k posteru

uzamknutie (upravy a generovanie s pridelenymi kriteriami) vs. pridelenie temy

team owner pri prehadzovani pouzivatelov

backlog

--------------

duplikacia timsetu > duplikacia kriteria, temy, povodne rozdelenia

temove kriteria do stredy nie

drag'n'dropovanie tem

---------------------------------------

robo - 1. import do teamsetu, uprava lokalizacie

zuzka - 4. pool; seedy

mato - 5. korelacia poprehadzovaneho s povodnym; plagat

martin - 3. tema pre jednotlivca; kriteria + spravne vyhodnocovanie

adrian+peto - 2. scope charakteristiky

Príloha C: Zápis úloh a funkcií (vykonal MiB)