## Zápisnica zo stretnutia 22.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 22.4.2010, 11:00 – 14:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Róbert Šopinec

Zapisoval : Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #621: Priprava systemu na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený PB

- Jednalo sa o šprint, ktorý bol hneď po súťaži IIT.SRC2010 a stretnutie patri do sa konalo ešte v priebehu šprintu. Úlohy do budúce stretnutia ostávajú preto rovnaké.

- ZC predstavila riešenie priraďovania tém jednotlivcom, vytvorenie „Poolu“, kde sú umiestnený používatelia, ktorý neboli priradený do žiadneho tímu a naplnenie metadát do systému pomocou Seed Data

- MS pracoval na lockovaní tímsetu, vyskytli sa nejaké chyby, ktoré opraví do budúceho stretnutia. Pracoval aj na vizuálnej stránke prehadzovania používateľov.

- RS s PB upravovali internacionalizáciu. RS spravil import používateľov do tímsetu.

- PB sa zaoberal vytvorením scope charakteristík pre tímsety. Kvôli súťaži neboli ešte nasadené, keďže nie sú ani dokončené. Do konca šprintu bude na nich ešte pracovať. Zistili sme potrebu ďalšej úpravy klonovanie tímsetu spolu s inštanciami týchto charakteristík a hodnôt ich atribútov

- ML pracoval na vytvorení dátového modelu pre témy. Taktiež prezentoval svoju prácu na vyhodnocovaní kritérií.

- Na stretnutí sa dohodlo, že bude možné pridávať tagy používateľom v rámci tímsetu. Úlohu dostal na starosti AR. Tagy sa zobrazia pri prehadzovaní používateľov v lište naboku obrazovky. Zmení sa taktiež layout prehadzovania na celé okno, aby bolo prehľadnejšie.

Načrtnutý layout prehadzovania používateľov na stretnutí: