## Zápisnica zo stretnutia 30.4.2010

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 208

Dátum a čas : 30.4.2010, 17:00 – 19:00

Účastníci : Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Zuzana Číková (ZC), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Róbert Šopinec (RS)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Peter Božík

Zapisoval : Bc. Adrián Rakovský

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | #564: TP Cup plagat | 1.4.2010 | 19.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.2 | #577: Internacionalizacia | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.3 | #604: Prehadzovanie ma pool nezaradenych ludi | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.4 | #605: Import do teamsetu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.5 | #606: Seed data po zmenach | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Zuzana Číková |
| 15.6 | #607: Prehadzovanie ma korelaciu s povodnym rozlozenim | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 15.7 | #608: Scope charakteristik a vztahov | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 15.8 | #609: Tema pre jednotlivca | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 15.9 | #610: Vyhodnocovanie kriterii | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 15.10 | #612: Staff moze pridavat charakteristiky studentom | 15.4.2010 | 28.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 15.11 | #618: Sucinnost lokalizacie + exportu | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 15.12 | #633: Pouzivatiela majú tagy | 22.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 15.13 | #622: Rekvizity na IIT.SRC | 15.4.2010 | 21.4.2010 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol zvolený AR

- ZC predstavila riešenie priraďovania tém jednotlivcom, vytvorenie „Poolu“, kde sú umiestnený používatelia, ktorý neboli priradený do žiadneho tímu a naplnenie metadát do systému pomocou Seed Data

- MS pracoval na aktualizovaní kopírovania tímsetu po úprave modelu. Prezentoval riešenie korelácie preusporiadaných používateľov v tímoch s pôvodným rozložením

- RS prezentoval svoju prácu na úprave práv jednotlivých rolí a importe používateľov priamo do tímsetu

- PB sa zaoberal vytvorením scope charakteristík pre tímsety. Zistili sme potrebu ďalšej úpravy klonovanie tímsetu spolu s inštanciami týchto charakteristík a hodnôt ich atribútov

- ML pracoval na vytvorení dátového modelu pre témy. Taktiež prezentoval svoju prácu na vyhodnocovaní kritérií.

- AR prezentoval riešenie pridávania tagov používateľom tímsetu a taktiež zmenu dizajnu obrazovky určenej pre prehadzovanie používateľov medzí tímsetmi.

Úlohy pre nasledujúcu časť šprintu (do konferencie IIT.SRC)

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | #615: Volitelne skryvanie kriterii pre pouzivatelov | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Peter Božík |
| 16.2 | #616: Pouzivatelske timy su Ntice | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský |
| 16.3 | #619: Duplikacia timsetu vratane novych funkcii | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 16.4 | #623: Teamowner vs. prehadzovanie | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.5 | #657: Opravit pridavanie userov do timu z filtra | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.6 | #660: Stringove atributy vyhodnocovat v kriteriach proti regexpu | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.7 | #661: Deep copy timsetu so scopovanymi charakteirstikami | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 16.8 | #662: Vyhodnocovanie kriterii berie do uvahy scope charakteristik | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.9 | #Preklad chybovych hlasok ActiveRecord | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 16.10 | #664: testovat, testovat, testovat | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 16.11 | #665: objednat stolexportu | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 16.12 | #684: Finalna dokumentacia | 30.4.2010 | 13.5.2010 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |