Zápisnica zo stretnutia 22.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 22.10.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Janošík(JJ)

Pedag. Vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Matej Sokol

Zapisoval : Bc. Jozef Janošik

Úlohy z prechádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Zanalyzovať prefuse grafový vizualizátor | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský |
| 1.2 | Upraviť LDAP, aby akceptoval dummy autentizácie | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Ing. Michal Barla |
| 1.3 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o vzťahoch a ich atribútoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík |
| 1.4 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o tímoch a teamsetoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Jozef Jánošík |
| 1.5 | Pokryť testami a pochopiť časť aplikácie o používateľoch a ich atribútoch | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Splnená | Bc. Matej Sokol |
| 1.6 | Spraviť backlog pre projekt | 15.10.2009 | 22.10.2009 | Aktívna | všetci |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný JJ

- MiB zhodnotil prácu počas prvého šprintu

- Počas uplynulého týždňa sme vypracovali testy, podľa ich výsledkov sme sa rozhodli začať vyvíjať odznovu, pričom existujúce riešenie nám bude slúžiť ako funkčná špecifikácia

- Rozoberali sme, ktoré časti existujúceho systému sú znovu použiteľné, a ktoré budeme musieť zmeniť

- Načrtnutie hrubej predstavy systému

- Použitie modelu a grafového vizualizátora

- Vyberanie do tímov podľa viacerých kritérií (úplná normálová disjunktívna forma)

- Zisťovanie či je zvolený tím „dobrý“, „zlý“

- Jeden človek vo viacerých tímov naraz, vyťaženosť ľudí

- Vytvorili sme nasledovné features, ktoré sme nasledovne ohodnotili pomocou plannig poker cards

- Features boli následne priradené členom tímu

- Tí vypracovali a pridelili tasky na ďalší šprint, avšak pre nedostatok času až po ukončení stretnutia, a preto nie sú všetky uvedené

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Systém má prihlásenie LDAP | 1 | MiB |
| Systém má rôzne role | 5 | RS |
| Editovanie meta úrovne charakteristík | 8 | ZC |
| Editovanie meta úrovne vzťahov | 8 | AR |
| Pridanie/editovanie charakteristiky používateľom | 8 | ZC |
| Pridanie/editovanie vzťahov medzi používateľmi | 20 | AR |
| Potvrdzovanie niektorých vzťahov | 20 | AR (stretch) |
| Inverzné vzťahy | 8 | AR |
| Import charakteristík a vzťahov z yonbanu | 20 | ML |
| Import charakteristík a vzťahov z AISu | 40 | ML (stretch) |
| Vyhľadávanie v používateľov | 13 | RS |
| Vytváranie teamsetu | 8 | - |
| Vytváranie kritérií | 20 | - |
| Editovanie teamsetu | 21 | - |
| Duplikovanie teamsetu | 5 | - |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |