Zápisnica zo stretnutia 22.10.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 29.10.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Adrián Rakovský(AR), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB), Bc. Jozef Janošík(JJ)

Pedag. Vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Bc. Jozef Jánošík

Zapisoval : Bc. Peter Božík

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 29.10.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný Peter Božík

- Rozobrala sa práca počas uplynulého týždňa

- AR s PB riešili vytváranie nových typov vzťahov a prácu s nimi, taktiež riešili vytváranie atribútov a ich asociáciu s typmi vzťahov

- ML sa zaoberal yonbanom a jeho modelom a možnými využiteľnými časťami, a budúci týždeň má na pláne rozbehnúť postgresa doplniť modely

- JJ mal na starosť comboxy na filtrovanie užívateľov, prezrel si minuloročné riešenie tohto problému

- RS sa zaoberal zobrazovaním údajov rozličnými typom užívateľov, prezrel si minuloročné riešenie

- MS sa zaoberal s ZC vytváraním nových typov charakteristík a atribútmi pre tieto charakteristiky

- MiB sa zaoberal projektovým denníkom,  jeho formou a obsahom. Upozornil nás, čo by nemalo chýbať v projektovom denníku.

- Po zvyšok stretnutia sme pokračovali v práci na pridelených úlohách

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Keďže sa nachádzame v strede šprintu, úlohy z predchádzajúceho stretnutia zostávajú aj do budúceho