## Zápisnica zo stretnutia 5.11.2009

Téma : Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania : D 07b

Dátum a čas : 5.11.2009, 10:00 - 13:05

Účastníci : Ing. Michal Barla(MiB), Bc. Martin Labaj(ML), Bc. Zuzana Číková(ZC), Bc. Matej Sokol(MS), Bc. Peter Božík(PB)

Pedag. vedúci : Ing. Michal Barla

Moderoval : Ing. Michal Barla

Zapisoval : Bc. Zuzana Číková

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové typy vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.2 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.3 | Zabezpečiť posielanie notifikácie o novom vzťahu | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Peter Božík |
| 2.4 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní pridávať nové atribúty vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.5 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní editovanie a mazanie typov vzťahov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.6 | Zabezpečiť zobrazovanie inverzných vzťahov iba raz | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Jozef Janošík Bc. Adrián Rakovský |
| 2.7 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať nové vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Peter Božík Bc. Jozef Janošík |
| 2.8 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní mazať/editovať vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 2.9 | Vytvoriť časť systému, ktorá umožní vytvárať inverzné vzťahy | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Jozef Janošík |
| 2.10 | Vytvorenie novej charakteristiky (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.11 | Vytvorenie nového atribútu (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Zuzana Číková |
| 2.12 | Editovanie a mazanie atribútu (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Matej Sokol Bc. Jozef Janošík |
| 2.13 | Editovanie a mazanie charakteristík (admin) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.14 | Pridanie novej charakteristiky Používateľa (študent) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |
| 2.15 | Zmena alebo vymazanie charakteristiky používateľa (študent) | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík Bc. Matej Sokol |
| 2.16 | System má rôzne role | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Robert Šopinec |
| 2.17 | Analyzovat ake data su nam poskytovane [YonBan] | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Martin Labaj |
| 2.18 | Prepojit relax s PostgreSQL [YonBan] | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Vyriešená | Bc. Martin Labaj |
| 2.19 | ComboBoxy na filtovanie userov podla vztahu a charakteristiky | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Jozef Janošík |
| 2.20 | Vyrobenie filtra na userov a spajanie a mazanie filtrov | 22.10.2009 | 5.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bola vybraná Zuzana Číková

- Bola odovzdaná vytlačená Dokumentácia k inžinierskemu dielu a Dokumentácia k riadeniu projektu

- Zhodli sme san a priebežnom vytváraní dokumentácie

- Boli diskutované organizačné záležitosti v tíme, Bc. Jozef Janošík sa rozhodol dobrovoľne z tímu odísť

- Prebehla sumarizácia výsledkov 2.šprintu, všeobecnými záverom bolo mierne podceňovanie odhadu na features všeobecne, ale aj časového odhadu na jednotlivé úlohy

- MiB odporučil prerobenie testov tak, aby testovali iba jednu funkcionalitu a aby ich výsledky nezáviseli od implementácie iných častí (napr. chyby v implementácii prihlasovania spôsobia chybu v danom kroku testu a neprejdú k podstate príbehu)

- Postupne sa zhodnotila úspešnosť implementácie jednotlivých features z  druhého šprintu, prediskutovali sa problémy, ktoré vznikli pri implementácii

- AR nebol prítomný na stretnutí zo zdravotných dôvodov, zhrnutie jeho práce poslal mailom MiB

- Pre 3. šprint boli definované features a ich zložitosť ohodnotená pomocou poker cards, následne boli priradené jednotlivým členom tímu podľa doleuvedenej tabuľky

- Pre features boli definované úlohy v samostatnej spodnej tabuľke

Features

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| Ručné napĺňanie vytváranie–editovanie tímov | 20 | MS |
| Layout systému | 20 | AR |
| Ajaxové vypĺňanie atribútov pri tvorbe charakteristík | 13 | RS |
| Správa rolí používateľov | 8 | ZC |
| Vyhľadávanie v používateľoch | 13 | RS |
| Import charakteristík a vzťahov z YonBanu | 20 | ML |
| Niektoré vzťahy sú potvrdzované | 20 | AR |
| Pridanie/Editovanie charakteristiky používateľom | 8 | ZC |
| Reflexívne vzťahy | 1 | RS |
| Help, tooltipy | 13 | PB |

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť import z YonBanu | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 3.2 | Tvorba dokumentácie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.3 | Fixtures | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.4 | Zabezpečiť vytvorenie vzťahu s potvrdením | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.5 | Zabezpečiť zobrazenie nepotvrdených vzťahov a ich potvrdenie/zamietnutie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.6 | Vytvoriť menu systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.7 | Spraviť layout systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.8 | Vytvoriť AJAX volanie a dynamicky vypĺňať atribúty | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 3.9 | User nemôže vytvoriť reflexívny vzťah | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Robert Šopinec |
| 3.10 | Vytvoriť možnosť zmeniť rolu používateľa pre admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Robert Šopinec |
| 3.11 | Doplniť možnosť editácie atribútov pri charakteristikách, možnosť vytvárať charakteristiky z roly admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |