## Zápisnica zo stretnutia 19.11.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 19.11.2009, 10:00 – 12:15

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Ing. Michal Barla

Zapisoval: Bc. Martin Labaj

Úlohy z predchádzajúceho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Vytvoriť import z YonBanu | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 3.2 | Tvorba dokumentácie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Aktívna | Celý tím |
| 3.3 | Fixtures | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Celý tím |
| 3.4 | Zabezpečiť vytvorenie vzťahu s potvrdením | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.5 | Zabezpečiť zobrazenie nepotvrdených vzťahov a ich potvrdenie/ zamietnutie | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.6 | Vytvoriť menu systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 3.7 | Spraviť layout systému | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 3.8 | Vytvoriť AJAX volanie a dynamicky vypĺňať atribúty | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Robert Šopinec |
| 3.9 | User nemôže vytvoriť reflexívny vzťah | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Robert Šopinec |
| 3.10 | Vytvoriť možnosť zmeniť rolu používateľa pre admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková Bc. Robert Šopinec |
| 3.11 | Doplniť možnosť editácie atribútov pri charakteristikách, možnosť vytvárať charakteristiky z roly admina | 5.11.2009 | 12.11.2009 | Splnená | Bc. Zuzana Číková Bc. Matej Sokol |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný ML

- Kontrola úloh z predchádzajúceho stretnutia:

  - AR a PB vytvorili layout systému a aplikovali ho na existujúce súčasti systému

  - MS vytvoril teamy a teamsety; jeden člen teamsetu môže byť len v jednom teame v rámci teamsetu, možno sa zmení

  - RS vytvoril ajaxové napĺňanie atribútov; v budúcnosti je potrebné doplniť tooltipy a nahradiť HTML text partial view, rozbehať selenium

  - RS vytvoril ajaxové filtrovanie používateľov; nová úloha pridať vzťahom a charakteristikám atribúty a úloha vyberanie cez komboboxy

  - ZC vytvorila správu rolí admin; MB nie najlepšie špecifikoval požiadavku

  - AR a PB spravili vzťahy s potvrdením; do budúcna pridať notifikácie

  - Úlohy: pridať defaultné hodnoty, používanie enumov

  - ML vyvoril import dát z Yonbanu - importujú sa vzťahy spoločný vedúci, potrebné dokonfigurovať ďalšie importy

  - ZC spravila editáciu atribútov/charakteristík

  - RS zabezpečil nevytvorenie reflexívneho vzťahu

  - Jednotliví členovia tímu vytvorili fixtures k iným častiam systému, než na ktorých doteraz pracovali (oboznámenie sa s ostatnými časťami systému)

- Vymazanie vzťahov pri zmene typu vzťahu (pridanie atribútov) – lepší spôsob by bolo nastavenie predvolenej hodnoty

- Vytvoriť prihlášku do TP Cup do 25.11.2009 – zodpovedný ML, prihlášku zreviduje MiB

- Prebehlo naplánovanie ďalšieho šprintu (03_VolkswagenType2) - ohodnotenie nových funkcií v product backlog a výber funkcií do nasledujúceho šprintu

Funkcie (features) naplánované na nasledujúci šprint

| Názov | Ohodnotenie | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- |
| #91 zobrazovať typy vzťahov | 1 | AR |
| #95 notifikacia o vzťahoch | 20 | AR |
| #266 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom | 8 | ZC |
| #277 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu | 8 | RS |
| #280 Pridat defaultne hodnoty k fieldom modelu | 13 | PB |
| #281 Pouzivatelia sa mozu davat do timov | 13 | MS |
| #284 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena | 1 | RS |

Úlohy naplánované na nasledujúci šprint

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | #271 Skontrolovat modely | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 4.2 | #273 Prerobit ajax pri tvorbe charakteristik do partial views | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.3 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.4 | #276 Filtrovanie pouzivatelov podla atributov (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.5 | #279 Prerobit stavy vztahov na enumy | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 4.6 | #282 Prihlasit a vyhrat TP Cup | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.7 | #283 Dokonfigurovat yonban | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.8 | #285 vytvorit notifikacny system (Funkcia #95) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.9 | #286 zabezpecit zobrazovanie podobnosti typu vztahu pri vytvarani vztahu (Funkcia #91) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.10 | #287 Pridat defaultne hodnoty k atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.11 | #288 pridanie popisu atributom ((Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.12 | #289 pridanie popisu atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.13 | #290 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena (Funkcia #284) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.14 | #291 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.15 | #294 Prerobenie modelu pre teamsety (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.16 | #295 Pridanie autentifikacie heslom pre timy (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.17 | #296 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom (Funkcia #266) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |