## Zápisnica zo stretnutia 26.11.2009

Téma: Využitie sociálnych sietí pri vytváraní pracovných tímov

Miesto konania: D 07b

Dátum a čas: 26.11.2009, 10:00 – 13:00

Účastníci:	Ing. Michal Barla (MiB), Bc. Peter Božík (PB), Bc. Zuzana Číková (ZC),
	Bc. Martin Labaj (ML), Bc. Matej Sokol (MS), Bc. Róbert Šopinec (RS),
	Bc. Adrián Rakovský (AR)

Pedag. vedúci: Ing. Michal Barla

Moderoval: Bc. Martin Labaj

Zapisoval: Bc. Adrián Rakovský

Úlohy z aktuálneho šprintu

| Číslo | Úloha | Termín zadania | Termín ukončenia | Stav | Zodpovednosť |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | #271 Skontrolovat modely | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj (+všetci) |
| 4.2 | #273 Prerobit ajax pri tvorbe charakteristik do partial views | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.3 | #275 Prerobit routy pre teams a teamsets v restful style | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.4 | #276 Filtrovanie pouzivatelov podla atributov (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.5 | #279 Prerobit stavy vztahov na enumy | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |
| 4.6 | #282 Prihlasit a vyhrat TP Cup | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Martin Labaj |
| 4.7 | #283 Dokonfigurovat yonban | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Martin Labaj |
| 4.8 | #285 vytvorit notifikacny system (Funkcia #95) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.9 | #286 zabezpecit zobrazovanie podobnosti typu vztahu pri vytvarani vztahu (Funkcia #91) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Adrián Rakovský Bc. Peter Božík |
| 4.10 | #287 Pridat defaultne hodnoty k atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.11 | #288 pridanie popisu atributom ((Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.12 | #289 pridanie popisu atributom (Funkcia #280) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Peter Božík Bc. Adrián Rakovský |
| 4.13 | #290 Filtre pouzivatelov maju svoje pekne mena (Funkcia #284) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Splnená | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.14 | #291 Filtrovanie pouzivatelov vyberom z komboboxu (Funkcia #277) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Róbert Šopinec |
| 4.15 | #294 Prerobenie modelu pre teamsety (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.16 | #295 Pridanie autentifikacie heslom pre timy (Funkcia #281) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Matej Sokol |
| 4.17 | #296 textfieldy pre atributy s regexpom typu "^(value1¦value2¦value3)$" automaticky nahradit comboboxom (Funkcia #266) | 19.11.2009 | 3.12.2009 | Aktívna | Bc. Zuzana Číková |

Priebeh stretnutia

- Za zapisovateľa stretnutia bol vybraný AR

- MiB zhodnotil dokumentáciu z prvého kontrolného bodu, odporučil venovať sa popisu implementácie menej podrobne

- Kontrola priebežnej práce na úlohách aktuálneho šprintu:

  - MS sa venoval vytváraniu tímov a tímsetov, dohodli sme sa, že tím bude mať vlastníka, s vyššími právami, tak isto aj tím set, kde môže byť viac vlastníkov

  - RS prerobil AJAXové zobrazovanie na renderovanie cez  render partial, a upravil mená filtrov pre lepšiu čitateľnosť používateľom

  - RS sa bude ďalej venovať zobrazeniu filtrov po obnovení stránky a nahradeniu niektorých textových polí komboboxami

  - ML vytvoril prihlášku pre TP cup, ďalej plánuje dokončiť import dát z yonbanu

  - ZC dorobila vytváranie charakteristík, formulár sa už nepremazáva

  - PB pridal defaultné hodnoty atribútom a zmenil vytváranie vzťahov a charakteristík, aby sa nezmazali ak je pridaný novy atribút

  - ďalej sa bude venovať pridaniu popisu atribútu pri jeho pridávaní do typu vzťahu alebo charakteristiky

  - AR sa vytvoril časti systému, ktorá zabezpečí notifikácie pri práci so vzťahmi a taktiež zobrazenie požiadavky na akceptovanie vzťahu na úvodnej obrazovke

- Kontrolovali sme vytváranie vzťahov a charakteristík, dohodli sme sa, že je potrebné zmeniť volanie AJAXov pri udalosti zmeny v komboboxe, nie pri kliknutí naň

- Taktiež bude potrebné kontrolovať vzťahy a charakteristiky, či majú všetky potrebné atribúty

- MiB a AR sa ďalej na stretnutí venovali inštalácii a nasadeniu nového testovacieho nástroja Culerity, ktorý umožní testovanie JavaScriptov a AJAXových volaní

- Táto zmena si vyžiada drobné úpravy v krokoch jednotlivých testovacích scenárov.

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

Ďalej pracovať na úlohách aktuálneho šprintu.