Zápisnica zo stretnutia č. 11

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.02.2010 | 18 00 | Softvérové štúdio | Bc. Martin Blažko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Sumarizácia zimného semestra, pohľad na US v rámci letného semestra, zahájenie 6 šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Sumarizácia zimného semestra

  - Prehľad odovzdaného dokumentu

  - Sumarizácia dosiahnutých výsledkov

- Smerovanie do letného semestra

  - Stanovenie priorít US

  - Prebehnutie e mailu od Čerňanského

- Naznačené veci na premyslenie

  - Rozhodnutie ako využiť Grand Tatra Banky

  - Účasť jednotlivých členov tímu v MAC program Faculty

- Vytvorenie úloh pre 6.šprint

  - Vytvorenie nových úloh

  - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia sme sa uvítali do nového semestra. Černanský začal v stručnosti zhrnul dosiahnuté výsledky za minulý semester. Upozornil nás na testovanie, ktorému sa treba tento semester viac venovať. Potom prebehol odovzdaným dokumentom. Poukázal a vytkol nám nejaké chyby v dokumentu .V skratke sa venoval i súťaži TCupu. Odporučil nám sústrediť sa na prezentáciu projektu v letnom semestri. Potom sa prešlo na tému ohľadne hardvaru. Vedúci tímu nám oboznámil, že grand Tatra banky vyšiel a máme sa zamyslieť nad jeho použitím. Do úvahy prichádzalo zakúpenie 2 iPhonom, 1 MAC mini a prípadne MAC. Do budúceho stretnutia si máme zvážiť.

Ďalším bodom programu bolo oboznámenie sa s tým, že naša fakulta bola zapojená do programu „MAC program Faculty“. Čo nám umožňuje oficiálne vyvíjať a nahrávať naše aplikácie nielen pre iPhone. Každý z nás mal možnosť zapojiť sa do tohto programu. Martin Jačala, Michal Hrdina a Hanka Časnochová sa zapojili do tohto programu.

Po tomto bode Černanský sa venoval e mailu, ktorý ešte pred Vianocami

posielal(12.12:2009). Spoločne sme si ním prešli.

Ešte pred samotným záverom prebiehala diskusia medzi tímom k návrhom Černanaského k obrazovkám, týkajúcich sa „najbližšie odchody“. Nakreslil na tabuľu svoju ideu, ktorú následne konzultoval s celým týmom. V rámci plánovania spojov doporučil toto tlačítko odstrániť zatiaľ. Podotkol nedostatky, ktoré spočívali k chýbajúcej aktualizácií zobrazovaných údajov a ešte chýbajúci indikátor aktivity.

Konečným bodom programu bolo zahájenie nového šprintu v poradí už šiesteho. Náš tím líder vytvoriť úlohy a my sme si ich postupne prideľovali. Pre tento semester boli pridané deadline pre jednotlivé úlohy.

Týmto sa naše stretnutie ukončilo a pobrali sme sa domov.