- Zápisnica zo stretnutia č. 15

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.03.10 | 17:00 - 21:00 | Kotolňa Pub | Bc. Martin Jačala | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Určenie oblastí pre ďalšiu prácu v ôsmom šprinte, tímová fotografia

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

- Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [BUG] Regresia: Zobrazovanie cest. poriadkov | Hana Časnochová |  |  |
| 2 | Získanie dát z databázy pre plánovanie spojení | Marek Brandobúr | 22.03.10 | ✓ |
| 3 | [BUG] getDepartures - nesprávne zastávky pre vzdialené súradnice | Michal Macko | 19.03.10 |  |
| 4 | [BUG] getPOI - na /dev nevracia žiadne zastávky | Michal Macko | 19.03.10 | ✓ |
| 5 | Implementovať zobrazenie najbližších odchodov | Michal Hrdina |  | ✓ |
| 6 | Priebežná aktualizácia vzdialenosti používateľa od zastávky | Martin Jačala |  | ✓ |
| 7 | Prekreslenie obrazovky najbližšie spoje | Michal Hrdina |  | ✓ |
| 8 | Automatické obnovovanie času do odchodu spoja | Hana Časnochová |  | ✓ |
| 9 | Doplniť čísla liniek k zastávkam na mape | Michal Macko |  | ✓ |
| 10 | Implementovať index bar do zoznamu liniek | Hana Časnochová |  | ✓ |
| 11 | Pridať parameter do služby getStations | Michal Macko |  | ✓ |
| 12 | Pridať view do TabBar | Martin Jačala |  | ✓ |
| 13 | Úprava obrazovky s cestovnými poriadkami | Hana Časnochová |  | ✓ |
| 14 | Doplniť pásmo do služby getLineTimetable | Michal Macko |  | ✓ |
| 15 | Dijkstra revisited | Marek Brandobúr | 22.03.10 | ✓ |
| 16 | Implementovať index bar do zoznamu zastávok | Michal Hrdina |  | ✓ |
| 17 | Úprava služby getDepartures - prekročenie polnoci | Michal Macko |  | ✓ |
| 18 | Revízia dizajnu | Martin Jačala |  | ✓ |
| 19 | [BUG] getLines - zdvojený spoj | Michal Macko |  | ✓ |
| 20 | [BUG] Najbližšie odchody | Martin Jačala |  |  |

- Ciele stretnutia:

- Tímová fotografia

- Ukončenie a hodnotenie siedmeho šprintu

- Zhodnotenie prototypu, určenie úloh do ďalšieho šprintu

- Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia je potrebné vytvoriť tímovú fotografiu ako jednu z podmienok pre prijatie projektu do súťaže TP Cup. Táto fotografia nás bude spolu s pripravenými textami reprezentovať v univerzitnom časopise Spektrum.

Ako ďalší bod programu je tímu zapožičaný pre testovacie účely druhý mobilný telefón, „iPhone 3GS FIIT B“, ktorý dostáva Michal Hrdina. Tím hodnotí priebeh minulého šprintu, hotové úlohy ako aj objavené nedostatky. Oprava týchto nedostatkov je naplánovaná do ďalšieho šprintu.

Marek Brandobúr oboznamuje tím s úspechmi dosiahnutými pri vyhľadávaní spojení.Táto úloha je uspokojivo vyriešená, ostáva otvorená jej integrácia do služieb a aj samotnej klientskej aplikácie. Väčšina úloh je teda spojená s finalizáciou existujúcej aplikácie a integráciou novej funkcionality – vyhľadávača spojení.

Martin Blažko prezentuje tímu „mapu“ oblastí, kte služba Najbližšie Spojenia vracia zlé alebo žiadne údaje. Opravu nedostatku dostáva ako úlohu Michal Macko.

V závere stretnutia sa dohodneme na vytvorení úloh v nástroji Trac a stretnutie končí.

- Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprava indexov v zozname liniek | Hana Časnochová | 15.03.10 |
| 2 | Vytvorenie obrazovky pre najdene spojenia | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 3 | Umožniť vyhľadávanie v zastávkach | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 4 | Redizajn obrazovky pre nájdené spojenia | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 5 | Pridať obrazovku Vyhľadanie spojení do aplikácie | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 6 | Redizajnovať obrazovku pre detaily nájdeného spojenia | Michal Hrdina | 15.03.10 |
| 7 | Vytvorenie testov samotného vyhľadávacieho algoritmu | Marek Brandobúr | 15.03.10 |
| 8 | Rozšírenie databázovej vrstvy o kalendár sviatkov | Marek Brandobúr | 15.03.10 |
| 9 | Implementácie funkcionality kalendára vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 15.03.10 |
| 10 | Zmeny databázovej vrstvy a príslušná zmena vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 15.03.10 |
| 11 | Implementovať spodný Tab Bar do obrazovky s mapou | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 12 | Pridať tlačidlá pre prepínanie typu mapy | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 13 | Tlacidlo pre navrat na aktualnu polohu | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 14 | [BUG] Body záujmu sa nedotiahnu v zobrazení kde som | Martin Jačala | 15.03.10 |
| 15 | [BUG] rozdiel dvoch časov pri prechode cez polnoc | Michal Hrdina | 15.03.10 |
| 16 | Oprava obrazovky s cestovnými poriadkami | Michal Hrdina | 15.03.10 |
| 17 | Oprava služby, ktorá poskytuje najbližšie odchody | Michal Macko | 15.03.10 |
| 18 | Oprava služby getLines - zoradenie liniek | Michal Macko | 15.03.10 |
| 19 | Zoraďovanie zástavok v obrazovke Najbližšie Spojenia | Michal Hrdina | 15.03.10 |
| 20 | [BUG] ActivityIndicator mizne pri vyhľadávaní | Martin Jačala | 15.03.10 |