Zápisnica zo stretnutia č. 18

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.04.2010 | 18:00 – 20:00 | Softwarové štúdio 2 (D07b) | Bc. Michal Macko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:		Ukočenie 9. šprintu, začiatok ďalšieho šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Úlohy z predchádzajúceho šprintu:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozšíriť obrazovku výber času | Hanka Časnochová | 12.4.2010 | ✓ |
| 2 | Rozšírenie service wrappera a mapovanie parametrov | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 3 | Vytvorenie prepojenia vyhľadávacieho algoritmu so službou | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 4 | BUG Nesprávny čas pešieho presunu pri druhej kombinácií dopr. spojenia | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 5 | Pridanie načítania informácií o type a koncovej zastávke konkrétnej | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 6 | Pridanie načítania informácie o zmenách trasy liniek | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 7 | Spracovanei informácie o zmenách trasy liniek | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 8 | BUG Obrazovky cestovné poriadky | Michal Hrdina | 12.4.2010 | ✓ |
| 9 | BUG Obrazovky zoznam zástavok načítaná z mapy | Michal Hrdina | 12.4.2010 | ✓ |
| 10 | BUG Obrazovka so zoznamom liniek | Michal Hrdina | 12.4.2010 | ✓ |
| 11 | Refresh obrazovky najbližších spojení povoliť iba ak sa nenačítajú žiadne dáta | Marek Hrdina | 12.4.2010 | ✓ |
| 12 | Vytvorenie dokumentácie | Hana Časnochová | 12.4.2010 | ✓ |
| 13 | Vytvorenie postera | Martin Jačala | 12.4.2010 | ✓ |
| 14 | Vytvorenie dokumentácie k vyhľadávaniu spojenia | Marek Brandobúr | 12.4.2010 | ✓ |
| 15 | Zabezpečiť screenshooty všetkých vytvorených obrazoviek | Martin Jačala | 12.4.2010 | ✓ |
| 16 | Server vracia hodnotu null namiesto zoznamu liniek, ktoré odchádzajú zo zástavky | Michal Macko | 12.4.2010 | ✓ |
| 17 | Vytvorenie a naplnenie tabuľky pre spoje nekončiace na konečnej zástake majúce alternatívnu trasu | Martin Blažko | 12.4.2010 | ✓ |
| 18 | Vytvorenie dokumentácie k zohľadneniu typov dní | Michal Macko | 12.4.2010 | ✓ |

Ciele stretnutia:

- Ukončenie 9. šprintu

- Plán na zvyšok semestra

- Začiatok 10. šprintu, rozdelenie úloh

Priebeh stretnutia:

Hneď v úvode prebieha kontrola dokončených úloh z predošlého šprintu. Ku každej sa v krátkosti vyjadruje jej riešiteľ. Všetky úlohy boli splnené.

Michal Čerňanský nás oboznamuje so situáciou ohľadne Dopravného podniku, nevieme posúdiť, či nám nakoniec poskytnú dáta.

Prebieha plánovanie činnosti na zvyšok semestra. Je potrebné upraviť web stránku produktu, začať s beta testovaním a nakoniec aj preniesť aplikáciu na fakultu.

V závere rozbiehame nový šprint a rozdeľujeme nové úlohy.

Úlohy pre 10 šprint:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozšíriť obrazovku výber času | Hana Časnochová | 16.4.2010 |
| 2 | Rozšírenie service wrappera a mapovanie parametrov | Michal Hrdina | 16.4.2010 |
| 3 | Dizajn obrazovky s výberom ďalších parametrov pre vyhľadávanie spojenia | Michal Hrdina | 16.4.2010 |
| 4 | Pridanie načítania informácií o zmenách trasy liniek (vynechanie zastávky, skoršie ukončenie cesty) okrem celkovej zmeny trasy do DB vrstvy | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 5 | Spracovanie informácií o zmenách trasy liniek (vynechanie zastávky, skoršie ukončenie cesty) okrem celkovej zmeny trasy vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 6 | Opraviť tvorbu XML vo vyhľadávaní a zmena vstupných parametrov | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 7 | Paralelizácia vyhľadávacieho algoritmu pomocou OpenMP | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 8 | Pridanie načítania informácií o celkovej zmeny trasy do DB vrstvy | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 9 | Spracovanie informácií o celkovej zmeny trasy vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 16.4.2010 |
| 10 | Vytvorenie posteru | Martin Jačala | 16.4.2010 |
| 11 | Refresh obrazovky so zoznamom liniek odchádzajúcich zo zastávky | Michal Hrdina | 16.4.2010 |
| 12 | Doplniť do zoznamu zastávok tlačidlo "použiť ako začiatočnú alebo konečnú zastávku vo vyhľadávaní spojenia" |  | 16.4.2010 |
| 13 | Oprava animácií v cestovných poriadkoch |  | 16.4.2010 |
| 14 | Pridanie parametra do getDepartures | Michal Macko | 16.4.2010 |