Zápisnica zo stretnutia č. 4

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.10.2009 | 11:00 - 12:45 | Softwarové štúdio 2 (D07b) | Bc. Michal Hrdina | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Kontrola prebiehajúceho šprintu, nasadenie virtuálneho Mac OS v softvérovom štúdiu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Kontrola prebiehajúceho šprintu

  - Stránka produktu

  - Predvedenie doterajšieho výsledku práce

  - Prenášanie údajov zo servera na klienta

  - Vytvorenie nových anketových otázok

- Kartičky pre SCRUM

- Doména pre stránku produktu

- Moznosti simulácie GPS v simulátore

- Nasadenie virtuálneho Mac OS v softvérovom štúdiu

- Problematika ochrany osobných údajov

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia vedúci projektu zisťuje aktuálny stav v práci na naplánovanom šprinte. Zaujíma sa o stav tvorby webovej stránky produktu, ktorá mala byť čo najskôr hotová. Martin Jačala potvrdil, že už je hotová. Doteraz vykonaná práca je predvedená vedúcemu. V tabuľke simulátoru iPhone sa zobrazujú testovacie dáta. Vedúceho sme oboznámili o dokončení XML schémy, ktorá reprezentuje dáta prenášané z serveru na klienta. Boli vytvorené nové anketové otázky a zaimplementované do webovej stránky tímu.

Na stretnutí sme pripravili kartičky pre SCRUM, ktorými budeme na nasledujúcom stretnutí hlasovať o ohodnotení jednotlivých User stories.

Vedúci projektu hovorí o kúpe domény iTransit.sk (pre stránku produktu). Doménu je nutné zakúpiť čo najskôr, kvôli prezentácii produktu. Prezentácia by mohla uľahčiť zapožičanie iPhonu na testovacie účely.

Na stretnutí je rozoberaná téma možnosti použitia GPS v simulátore iPhonu. Možnosti sú obmedzené, pretože simulátor udáva vždy iba jednu GPS pozíciu v USA. Pozíciu teda bude nutné simulovať iným spôsobom. Počas prvých fáz vývoja klienta bude pozícia simulovaná v blízkosti školy.

Počas stretnutia prebieha aj pokus o nasadenie virtuálneho MacOS v softvérovom štúdiu. Po vyriešení problémov so sieťou sa virtuálny Mac OS podarilo spustiť, avšak kvôli operačnému systému hostiteľského počítača by bola práca s ním nemožná. Bolo dohodnuté, že operačný systém bude vymenený za 64 bitový. Následne by sa problémy mali vyriešiť.

S vedúcim projektu na stretnutí riešime aj problematiku ochrany osobných údajov potenciálnych používateľov aplikácie. Bolo navrhnuté riešenie, keď sa osobné údaje z klienta na server budú prenášať až po registrácii používateľa.

Plán do najbližšieho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Naplnenie údajov v databáze | Martin Blažko | 3.11.2009 |
| 2 | Interface na serverovej časti pre komunikáciu s klientom, databázou, GoogleMaps |  | 3.11.2009 |
| 3 | Interface na klientskej časti pre komunikáciu s GoogleMaps |  | 3.11.2009 |
| 4 | Klientská časť – grafické rozhranie | Martin Jačala | 3.11.2009 |
| 5 | Klientská časť – funkcionalita | Michal Hrdina | 3.11.2009 |
| 6 | Dokumentácia k prvému šprintu | Hana Časnochová | 3.11.2009 |
| 7 | Serverová časť – poskytovanie údajov klientovi | Marek Brandobúr | 3.11.2009 |
| 8 | Aktualizácia tímovej webovej stránky | Hana Časnochová | 3.11.2009 |
| 9 | Serverová časť – spracovanie údajov z GoogleMaps |  | 3.11.2009 |
| 10 | Implementácia anketových otázok do produktovej webstránky | Hana Časnochová | 3.11.2009 |
| 11 | Vytvorenie dizajnu pre nové ankety | Martin Jačala | 3.11.2009 |