Zápisnica zo stretnutia č. 6

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/11/09 | 11:00 - 12:45 | Softvérové štúdio 2 (D07b) | Bc. Martin Jačala | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Priebežný stav úloh tretieho šprintu, náhradné stretnutie

Šprint: 			Tretí

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Zhodnotenie odovzdanej dokumentácie

- Priebežná kontrola stavu úloh prebiehajúceho šprintu

  - Serverová časť

  - Klientská aplikácia - mapy

  - Stránka produktu

- Práca so systémom Agilo – burndown chart

- Náhradné stretnutie

Priebeh stretnutia:

Stretnutie sme odštartovali hodnotením odovzdanej dokumentácie. Zo strany pedagogického vedúceho neboli k nemu závažnejšie pripomienky. Bolo zhodnotené ako postačujúce vzhľadom na povahu projektu a zvolenú agilnú metodiku.

Ďalším bodom bola úloha Bc. Martina Blažka, a to naplnenie databázy odchodmi autobusov. Táto úloha bola naplánovaná do predchádzajúceho šprintu. Úroveň spracovania úlohy sa dá považovať za dostatočne splnený. Chýbajú však odchody nočných spojov a rozdiely medzi režimami dopravy (víkend, sviatok, prázdniny). Tím diskutuje o možnostiach dátového modelu, aby reprezentoval rozličné režimy. Vyhodnocuje rôzne alternatívy, volí ukladanie každého režimu do samostatnej tabuľky. Ďalšie zlepšenie, ktoré tím diskutuje je možnosť získavať a prezentovať krátkodobé zmeny v cestovných poriadkoch, napr. mimoriadne spoje, obchádzky, atď. Tieto odchody budú ukladané rovnako ako víkendové alebo prázdninové, každý záznam však musí obsahovať aj dobu trvania. V súčasnej fáze však nie je nutné úlohu okamžite vykonať, nechávame ju teda do jedného z budúcich šprintov.

V ďalšom kroku zapisovateľ minulého stretnutia, Bc. Hana Časnochová viedla stretnutie. Prešla jednotlivé vytýčené úlohy do tretieho šprintu a ku každej uviedla aktuálny stav. Vedúci vyjadril spokojnosť s postupom úloh. Detailný popis stavu úloh je možné nájsť v tabuľke na konci dokumentu.

Tím dostáva upozornenie od pedagogického vedúceho týkajúce sa výsledných burn-down chartov, ktorých trend je vzdialený od ideálneho. Je preto dôležité, aby členovia tímu správne pracovali s nástrojom Agilo a vyznačovali spotrebovaný čas čo najčastejšie.

Stránka produktu bola zhodnotená ako dobrá a postačujúca. Pripomienky smerovali k otázkam ankety, ktoré by mali byť prístupnejšie pre širokú verejnosť a teda je potrebné premyslieť ich formuláciu.

Nakoľko budúce stretnutie, plánované na 17. novembra pripadne na deň pracovného pokoja, je potrebné nájsť alternatívny dátum, tím sa zhoduje na strede, 18. novembra vo večerných hodinách.

Úlohy do budúceho týždňa zostávajú tak, ako boli naplánované na predchádzajúcom stretnutí.

Priebežný stav spracovania úloh

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zobrazenie mapy na klientskej obrazovke | Martin Jačala | 17.11.2009 | ✓ |
| 2 | Vyznačenie aktuálnej polohy na mape | Martin Jačala | 17.11.2009 | ✓ |
| 3 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 17.11.2009 | - |
| 4 | Vytvorenie objektu pre simuláciu GPS | Michal Hrdina | 17.11.2009 | - |
| 5 | Vytvorenie dokumentácie/návrhu pre službu | Hana Časnochová | 17.11.2009 | ✓ |
| 6 | Server interface pre poskytovanie dát klientovi. | Marek Brandobúr | 17.11.2009 | - |
| 7 | Server - vyberanie informácií o POI z databázy | Marek Brandobúr | 17.11.2009 | - |
| 8 | Rozšírenie dátového modelu - databáza | Hana Časnochová | 17.11.2009 | - |
| 9 | Rozšírenie dátového modelu - XSD schéma | Hana Časnochová | 17.11.2009 | ✓ |
| 10 | Otestovanie riešenia podľa testovacích scenárov |  | 17.11.2009 | - |
| 11 | Naplnenie databázy POI |  | 17.11.2009 | - |
| 12 | Klientský interface pre komunikáciu so serverom. | Michal Hrdina | 17.11.2009 | - |
| 13 | Klientská časť - mapovanie POI na google map | Martin Jačala | 17.11.2009 | - |
| 14 | Vytvorenie prihlášky na TP CUP | Hana Časnochová | 17.11.2009 |  |
| 15 | Infraštruktúra ServerApi – dispatchovanie requestov | Michal Macko | 17.11.2009 | ✓ |

Plán do najbližšieho stretnutia:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 17.11.2009 |
| 2 | Vytvorenie objektu pre simuláciu GPS | Michal Hrdina | 17.11.2009 |
| 3 | Server interface pre poskytovanie dát klientovi. | Marek Bradobúr | 17.11.2009 |
| 4 | Server - vyberanie informácií o POI z databázy | Marek Brandobúr | 17.11.2009 |
| 5 | Rozšírenie dátového modelu - databáza | Hana Časnochová | 17.11.2009 |
| 6 | Otestovanie riešenia podľa testovacích scenárov |  | 17.11.2009 |
| 7 | Naplnenie databázy POI |  | 17.11.2009 |
| 8 | Klientský interface pre komunikáciu so serverom. | Michal Hrdina | 17.11.2009 |
| 9 | Klientská časť - mapovanie POI na google map | Martin Jačala | 17.11.2009 |
| 10 | Vytvorenie prihlášky na TP CUP | Hana Časnochová | 17.11.2009 |