Zápisnica zo stretnutia č. 7

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11.2009 | 19:30 - 22:00 | Reštaurácia Koliba | Bc. Marek Brandobúr | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Ukončenie tretieho šprintu, sumarizácia dosiahnutých výsledkov, príprava, výber úloh a začiatok štvrtého šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 17.11.2009 | - |
| 2 | Vytvorenie objektu pre simuláciu GPS | Michal Hrdina | 17.11.2009 | ✓ |
| 3 | Server interface pre poskytovanie dát klientovi. | Marek Bradobúr | 17.11.2009 | ✓ |
| 4 | Server - vyberanie informácií o POI z databázy | Marek Brandobúr | 17.11.2009 | ✓ |
| 5 | Rozšírenie dátového modelu - databáza | Hana Časnochová | 17.11.2009 | ✓ |
| 6 | Otestovanie riešenia podľa testovacích scenárov | Martin Blažko | 17.11.2009 | - |
| 7 | Naplnenie databázy POI | Michal Macko | 17.11.2009 | ✓ |
| 8 | Klientský interface pre komunikáciu so serverom. | Michal Hrdina | 17.11.2009 | ✓ |
| 9 | Klientská časť - mapovanie POI na google map | Martin Jačala | 17.11.2009 | ✓ |
| 10 | Vytvorenie prihlášky na TP CUP | Hana Časnochová | 17.11.2009 | - |

Ciele stretnutia:

- Ukončenie a hodnotenie tretieho šprintu

  - Prehľad naplánovaných úloh

  - Hodnotenie naplánovaných úloh

- Sumarizácia doposiaľ dosiahnutých výsledkov

  - Zhodnotenie aktuálneho stavu projektu

- Voľba ďalšieho smerovania

  - Výber možností ďalšieho smerovania

  - Zvolenie konkrétnej alternatívy

- Rozdelenie úloh a začiatok štvrtého šprintu

  - Vytvorenie nových úloh

  - Rozdelenie nových úloh

- Socializácia tímu

Priebeh stretnutia:

Stretnutie začína zapisovateľ z predošlého stretnutia, Bc. Martin Jačala, ktorý uvádza zúčastnených do aktuálnej problematiky a konštatuje ukončenie tretieho šprintu. Postupne prechádza jednotlivými naplánovanými úlohami pre tretí šprint a umožňuje ich riešiteľom vyjadriť sa ku konkrétnej úlohe, ktorú realizovali. Ku všetkým dokončeným úlohám nie sú výhrady ani zo strany členov tímu, ani zo strany vedúceho tímu. Hodnotenie sa zaoberá aj dvoma nedokončenými úlohami, konkrétne vytvoreniu a realizácie testov, pri ktorých vedúci tímu navrhuje zmenu na pozícii člena tímu, ktorý je za dané úlohy, respektíve za danú fázu vývoja projektu zodpovedný. Avšak pôvodne naplánované úlohy má povinnosť dokončiť člen tímu, ktorému boli pôvodne pridelené.

Vedúci tímu kladne hodnotí aktuálny stav projektu a doteraz dosiahnuté výsledky. Zároveň žiada o dokončenie napĺňania databázy údajmi, aby bolo možné ďalej pracovať na úlohách, ktoré si v konečnej podobe vyžadujú databázu s kompletnými údajmi, aj keď pri ich realizácii ešte nie je potreba existencie uvedeného stavu.

Vedúci tímu navrhuje dve alternatívy úloh pre štvrtý šprint, konkrétne realizáciu úloh týkajúcich sa implementácie funkcionality kombinácie dopravných spojov alebo úloh týkajúcich sa implementácie funkcionality poskytovania informácii o autobusovej linke a informácii o autobusovej zastávke. Tím spolu s vedúcim tímu si volí zložitejšiu alternatívu kombinácie dopravných spojov, pričom určuje niektoré obmedzenia zadania daných úloh z dôvodu ich nadmernej zložitosti vzhľadom na čas, ktorý je k dispozícii na ich riešenie. Obmedzenia sa týkajú výberu kombinácie dopravných spojov, konkrétne hľadania takej kombinácie, ktorá poskytuje najkratšiu cestu zo zvoleného miesta do cieľového miesta. Vedúci tímu určuje alternatívu v prípade nedokončenia úlohy v zadanom čase a to využitie služieb webového portálu http://www.imhd.sk, ktorý ponúka nájdenie kombinácie dopravných spojov. Tím si tiež určuje úlohy týkajúce sa propagácie vyvíjaného produktu, pozostávajúce z fyzického umiestnenia informačných plagátov na verejné miesta. Všetky naplánované úlohy si tím prerozdeľuje, pričom prerozdelenie je schválené vedúcim tímu.

V závere stretnutia tím uskutočňuje socializáciu.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úprava web stránky produktu – zmena obrázkov | Martin Jačala | 1.12.2009 |
| 2 | Úprava web stránky produktu – úprava ankety | Hana Časnochová | 1.12.2009 |
| 3 | Úprava web stránky produktu – doplniť chýbajúce podstránky | Hana Časnochová | 1.12.2009 |
| 4 | Vyvesenie plagátikov o produkte | Michal Hrdina | 1.12.2009 |
| 5 | Vytvorenie stránky o produkte na Facebook | Hana Časnochová | 1.12.2009 |
| 6 | Úprava a nasadenie produktového banneru | Martin Jačala | 1.12.2009 |
| 7 | Analýza algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 |
| 8 | Návrh algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 |
| 9 | Implementácia algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 |
| 10 | Načítanie a poskytnutie údajov z databázy | Michal Macko | 1.12.2009 |
| 11 | Získanie údajov pre tvorbu XML, vytvorenie XML a poskytnutie klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 |
| 12 | Získanie údajov z databázy a poskytnutie zoznamu zastávok klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 |
| 13 | Analýza možnosti použitia chache pri zozname zastávok | Michal Hrdina | 1.12.2009 |
| 14 | Získanie zoznamu zastávok zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 |
| 15 | Získanie kombinácie spojení zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 |
| 16 | Zobrazenie podrobností o spojení - klient | Michal Hrdina | 1.12.2009 |
| 17 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 1.12.2009 |
| 18 | Aplikácia testovacích scenárov – otestovanie vytvorených častí | Martin Blažko | 1.12.2009 |
| 19 | Vytvorenie dokumentácie k službe | Hana Časnochová | 1.12.2009 |
| 20 | Rozšírenie dátového modelu | Hana Časnochová | 1.12.2009 |
| 21 | Zobrazovanie dialógu pre požiadavky na spojenie | Martin Jačala | 1.12.2009 |
| 22 | Zobrazovanie výsledkov hľadania spojenia | Martin Jačala | 1.12.2009 |