# Plán projektu

## Zimný semester

| Úloha | Zodpovedná osoba | Termín dokončenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyzovať existujúce riešenia domácich a zahraničných tímov, prezentovať ich ostatným členom tímu | všetci | 12.10.09 | splnené |
| Vytvoriť webstránku | Juraj Drahoš | 18.10.09 | splnené |
| Pripraviť šablónu dokumentácie | Ivan Hujsi | 18.10.09 | splnené |
| Spísať analýzu existujúcich riešení do dokumentácie | všetci | 19.10.09 |  |
| Pokračovať v analýze, špecifikovať požiadavky | všetci | 19.10.09 |  |
| Dokončiť analýzu a špecifikáciu požiadaviek, začať s návrhom | všetci | 26.10.09 |  |
| Pokračovať v návrhu | všetci | 2.11.09 |  |
| Odovzdať dokumentáciu analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrhu riešenia | všetci | 2.11.09 |  |
| Pokračovať v návrhu, vytvoriť návrh prototypu | všetci | 9.11.09 |  |
| Vytvoriť prototyp | všetci | 7.12.09 |  |
| Spísať dokumentáciu k prototypu | všetci | 7.12.09 |  |
| Vytvoriť používateľskú prezentáciu prototypu | všetci | 7.12.09 |  |
| Odovzdať prototyp vybraných častí systému spolu s dokumentáciou a prezentáciou |  | 7.12.09 |  |