| Zápisnica č. 1 | Critical Error |  | 19.02.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00-14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Ľuboš Gelányi |  |
| Téma: |  | Úvodné stretnutie v LS – rozdelenie základných úloh |  |

Priebeh

- Je potrebné vytvroiť brankára – zvážiť či bude hrať pozične alebo aj vybiehať, úloha pre Juraja Drahoša

- Je potrebné experimentovať s chôdzou na základe vyparsovaných údajov

- Jaroslav Chnúrik má za úlohu zaoberať sa rozhodovaním sa agenta, je dôležité zohladniť prácu iných tímov.

- Michal Jantošovič dostal za úlohu vytvoriť knižničné funkcie (základné rozhodovacie).

- Zistiť či existuje nový server 0.6.3, ak áno zistiť či a v čom je pre nás výhodný.

- Zistiť či sa dajú niektoré pohyby hráča DreamTeamu vytvárať priamo za behu.

- Bol vytýčený cieľ, po splnení čiastkových úloh sa budeme venovať priamo rozhodovaniu.

- Ďalší alternatívy cieľ je vytvoriť stabilizačný systém.

- Ing. Kapustík upozornil, že je dôležité prepracovať pohyb a samotnú hru.

- Diskusia ohladne IIT.SRC, prezentácia musí byť pútavá, je dôležité dať viac ukážok.

- Do budúcej stredy treba príspevok na IIT.SRC, každý musí napísať menej ako 1 A4 v anglickom jazyku.

- Vybrať základnú pozíciu pre  hráča, z ktorej budeme vychádzať.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Michal Jantošovič | Vytvoriť knižničné funkcie | 25.02.10 | 25.02.10 |
| 9.2 | Ľuboš Gelányi | Stiahnuť si novy editor, zamerať sa na prechod medzi fázami, aká je odchýlka pri spustení na novo | 19.02.10 | 25.02.10 |
| 9.3 | Ivan Hujsi | Upraviť parser | 19.02.10 | 25.02.10 |
| 9.4 | Juraj Drahoš | Analýza brankárov v 3D a 2D teamov | 19.02.10 | 25.02.10 |
| 9.5 | Maroš Urbanec | - Zistiť či sa dajú niektoré pohyby hráča DreamTeamu vytvárať priamo za behu. | 19.02.10 | 25.02.10 |
|  | Ján Janík | Stiahnuť si novy editor, zamerať sa na prechod medzi fázami |  |  |
|  | Všetci | Napísať svoju časť príspevku do IIT.SRC | 19.02.10 | 22.02.10 |