| Zápisnica č. 11 | Critical Error |  | 29.04.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 17:00-19:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík Bc. Michal Jantošovič |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Juraj Drahoš |  |
| Téma: |  | Prehľad splnenia úloh + briefing pre ďalší týždeň |  |

Priebeh

- Jaro pracoval na rollback a finalizačných fázach – rollback môže byť vynútený manuálne (force rollback), slúži na ukončenie prebiehajúceho pohybu.

Pozn.: Celú koncepciu treba opísať vo finálnej dokumentácii.

Pozn. č. 2: Dokumentácia sa odovzdáva na budúci týždeň, CD/DVD s finálnym hráčom sa odovzdáva až po súťaži (aj na web).

- Maroš sa venoval predikcii a optimalizácii chôdze na pristúpenie k lopte. Predikcia je naprogramovaná, treba ju len prepísať do AI pluginu. Pracoval tiež na základnom rozhodovacom strome – hráč zistí či stojí, ak áno tak ide za loptou.

- Juraj pracoval na highskille slúžiacom na znižovanie streleckého uhla, pridal na stránku novú videogalériu so zákrokmi brankára a vedením lopty. Znižovanie uhla treba dokončiť, bude používať chôdzu do strán.

- Ľuboš mal za úlohu skompletizovať XML s pohybmi, čaká sa už len na pohyby brankára a kopy.

- Mišo písal používateľskú príručku - obsahuje opísanie práce s XML a inštaláciu prostredia. Treba doplniť opis plug-inov a high skillov.

- Ivo pracoval na príprave hráča na strelu. Dokončil testovanie kopov. Upravoval kop doboku, lopta ide aj mierne dopredu, hráč kope zadnou bočnou stranou chodidla. Kopy dosahujú vzdialenosť 1,1 – 1,7 jednotiek ihriska, jedná sa teda o krátke kopy. Hráč vôbec nepadá, celá sekvencia aj návratom do pôvodnej podoby trvá 4 sekundy. Pri kope do diaľky bola zvýšená presnosť, hráč však v polovici prípadov padne. Kop do výšky je náročný na prípravu, preto je jeho využitie zriedkavé.

- Jano mal spraviť pohyb do boku a vstávania hráča. Obe úlohy sa mu podarilo splniť, videá budú k dispozícii na stránke. Hráč vstáva plynulo, z polohy na bruchu.

- Rozdelenie úloh medzi sebou.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Ivan | Práca na kopoch – rozhodovaní sa. |
| 3.2 | Juraj | Finalizácia highskillu na znižovanie streleckého uhla. |
| 3.3 | Michal | Dokončenie používateľskej príručky. |
| 3.4 | Maroš | Zakomponovanie vstávania do AI pluginu, práca na základnom rozhodovacom strome |
| 3.5 | Ľuboš | Finálna úprava XML, doplnenie brankára a kopov |
| 3.6 | Jaro | Prepísanie predikcie pohybu do AI pluginu, pomoc pri riešení úloh ostatným členom tímu |
| 3.7 | Jano | Finalizácia vstávania |
| 3.8 | Všetci | Dopísať svoju časť do dokumentácie |