| Zápisnica č. 12 | Critical Error |  | 6.05.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 17:00-19:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík Bc. Michal Jantošovič |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Michal Jantošovič |  |
| Téma: |  | Správa o plnení úloh a určenie nových úloh |  |

Priebeh

- Ivan dokončil štatistiky pre kopy. Vhodná pozícia je tá, ku ktorej sa hráč snaží priblížiť, čo najlepšie, nakoľko štatisticky vychádzajú kopy z tej pozície najlepšie. Treba dať všetky tabuľky do dokumentácie.

- Ivan sa má pozrieť na vstávanie.

- Hráč aj server boli otestované v miestnosti TP-C.

- Pre spúšťanie hráča je potrebný MS VS2008 redistributable pack.

- Juraj mal za úlohu finalizáciu highskillu znižovanie streleckého uhla – zatiaľ nesplnené. Podarilo sa rozbehať highskill pre brankára. Všetky sú zakomponované v XML.

- Michal dokončil používateľskú príručku

- Maroš zakomponoval vstávanie do AI pluginu – je potrebné veľa pokusov, kým sa podarí hráčovi postaviť sa – väčšinou ani neprebehne celá sekvencia pohybov. Gyroskop – zistil, že rotácia okolo osi Y je v opačnom smere, ako sa predpokladalo. Force receptory sa nedajú použiť v prípade, že agent padol, ale dotýkal sa zeme oboma nohami. Zistil, že kamera je v torze. Problém s otáčaním – vychádza zo základnej pozície, ale pri konci chôdzi sa príliš vystrie a padá. Plán do budúcna – vylepšiť vstávanie.

- Ľuboš skompletizoval celé XML, sú tam všetky highskilly, lowskilly a fázy. Každá fáza má dodefinované obe finalizačné fázy

- Jaro v predikcii rozšíril existujúce správy. V plugine prístupné cez samostatné funkcie.

- Jano robil vstávanie z chrbta – zatiaľ sa nepodarilo, poradilo sa prevaliť sa na chrbát. Nedarí sa hráčovi vystrieť všetky kĺby, bolo potrebné vstávanie na viacero pokusov. Pozrieť sa na štartovaciu pozíciu a koncovú pri probléme vstávania.

- Pozrieť sa na zvyšné kĺby pri vstávaní, je možné, že treba zakomponovať aj pohyb hlavou. Prípadne spomaliť fázu, kedy sa pred koncom robot vystiera.

- Maroš a Ivan riešili spomaľovanie – určiť mierku

- Dokumentácia a aj CD + webstránka stačí odovzdať na súťaži, na cd pripraviť aj videá

- V prípade, že je hráč v Jave, funguje spoľahlivo až po úplnom nacachovaní do pamäti

- Pre spoľahlivý beh hráča pod MS Windows je vhodné nastaviť prioritu na vyššiu.

- Na súťaži sa prezentuje, minulý rok boli 2 prezentácie, každý tím po 1-2min, následne samotná prezentácia samotného tímu. Predpokladajú sa prezentácie tento rok koncom júna. Dôraz na zaujímavú prezentáciu – neísť do technických detailov, max zdôvodniť využitie, vlastnosti, použiť videá. Pri videách dbať, aby sa divák stihol zamerať na robota.

- Existujú akcie na prezentáciu Robocupu (minulý rok v Avione – Noc výskumníka), akcia hlavne pre ľudí. Predpoklad podobnej akcie je v auguste.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Ivan | Vstávanie |
| 12.2 | Ľuboš | Spraviť otáčanie zo základnej pozície |
| 12.3 | Jano | V otáčaní popísať fázy |
| 12.4 | Maroš | Integrácia hráča |
| 12.6 | Jaro | Podpora |
| 12.7 | Juro | vykrývanie streleckého uhla a finalizácia brankára |
| 12.8 | Michal | Finalizovať dokumentáciu |