| Zápisnica č. 7 | Critical Error |  | 03.04.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 17:00-19:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Maroš Urbanec |  |
| Téma: |  | Prehľad splnenia úloh + briefing pre ďalší týždeň |  |

Priebeh

- Ivan dokončil predvedenie kopov o malé detaily, dokončil ukončovacie fázy, pretransformoval ich do XML od Dream Teamu. Upravil pohyby tak, aby hráč nemusel byť presne nasmerovaný.

- Lubo spravil rollback fázy pre XML pohyby. Problém je s nemožnosťou viacerých finalizačných fáz, keďže XML nemá rozhodovanie. Do budúceho týždňa je nutné sa na niekoho nakontaktovať a pozrieť na to.

- Ganc, Belluš – diplomanti, ktorí riešia RoboCup rozhodovanie, treba ich kontaktovať. Tiež riešia rozširovanie XML.

- Jano sa pozeral na chôdzy do boku, vstávanie a chôdzu dozadu. Pozrel sa na zopár logov, ale výsledok je podobný ako u chôdze. Hráč skôr padá.

- Marošovi sa nepodarilo skompilovať server 0.6.3 kvôli chýbajúcej knižnici spark. Pokúšal sa aj túto skompilovať, ale nepodaril sa ani ten.

- Podarilo sa zakomponovať gyroskop do zisťovania rotácie hráča. Údaje z gyroskopu približne sedia s údajmi, ktoré hráč zisťuje podľa 3 pevných bodov. Bolo by zaujímavé zistiť, aké odchýlky sa generujú pri gyroskope.

- Jaro upravil plugin pre VisualStudio, plugin je už schopný vytvárať plán. Je už schopný zisťovať informácie z modelu sveta. Ďalší vývoj sa zameria na vývoj HighSkillov.

- Juro sa venoval kompilácii prostredia. Potrebuje dokázať pohnúť loptou alebo mať hráča, ktorý dokáže vystreliť.

- Michal spravil pseudoalgoritmus pre približovanie sa k lopte. Ďalej spravil vstávanie z brucha a z chrbtu. Možno by sa dali použiť Jarove pohyby pre vstávanie.

- Pre server 0.6.3 by sa dal prekompilovať hráč tak, aby používal synchronizačný flag.

- Jano by mal spraviť nejakú štatistiku pre pohyby.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Michal | Prekonfigurovať relatívne cesty k hlavičkovým súborom, upratať projekt |
| 7.2 | Ľubo | Finalizačné fázy pre chôdzu, otáčanie a vstávanie |
| 7.3 | Ivan | Odlaďovanie kopov v XML, data mining pozícii pri kope |
| 7.4 | Jaro | Implementácia logiky HighSkillov |
| 7.5 | Maroš | Logiku TurnHighSkill-u + pozrieť sa na server 0.6.3 |
| 7.7 | Juraj | Rozhodovanie sa u brankára |
| 7.8 | Jano | Štatistiky pre chôdzu, vylepšovanie chôdze, driblovanie s loptou |
| 7.9 | Jaro | Vyparsovanie vstávanie z robota Angelo |