| Zápisnica č. 8 | Critical Error |  | 03.04.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 17:00-19:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Jaroslav Chnúrik |  |
| Téma: |  | Prehľad splnenia úloh + briefing pre ďalší týždeň |  |

Priebeh

- Michal dokončil rekonfiguráciu projektu.

- Ľuboš dokončil finalizačné fázy pre otáčanie, chôdzu a vstávanie.

- Ivanovi sa zatiaľ nepodarilo dokončiť odlaďovanie kopov, pripravil si algoritmus na výber najvhodnejšieho spôsobu kopania. Do algoritmu je započítané aj ohrozenie súperovým hráčom.

- Jaro naprogramoval logiku niekoľkých high skillov ale problémom je testovanie, keďže ešte nie je pripravené kompletné xml so všetkými pohybmi.

- Maroš implementoval high skill pre otáčanie, bolo potrebné použíť pohyb, ktorý používa menšie kroky.

- Juraj sa venoval algoritmu pre rozhodovanie brankára. Základnou informáciou je X pozícia lopty na ihrisku. Ak sa priblíži, brankár sa začne pohybovať do najvýhodnejšej pozície vzhľadom na aktuálnu pozíciu lopty a smer jej pohybu. Strela je identifikovaná prekročením danej rýchlosti. Ak sa lopta zastaví, ide za loptou.

- Jano čiastočne zrýchlil chôdzu, problém je väčšia chybovosť. Pri analýze chôdze kvôli štatistiky vznikli problémy s verziou projektu.

- Pri chôdzi by mohli byť použité aj informácie o silách pôsobiacich na hráča.

- Jaro vyparsoval vstávanie z robota Angelo, zatiaľ je to v dokumente Excelu.

- Bude potrebné porovnať existujúce vstávanie a vstávanie z robota Angelo.

- Bude tiež potrebné dokončiť xml súbor s pohybmi aby bolo možné pokračovať s ladením high skillov.

- V budúcom týždni sa odovzdáva priebežná dokumentácia a výsledky. Súčasťou by mala byť aj používateľská príručka.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Všetci | Spísanie dokumentácie ku vlastnej práci |
| 8.2 | Michal | Kompletizácia dokumentácie |
| 8.3 | Ivan | Implementácia rozhodovania kopov |
| 8.4 | Jaro | Pokračovanie v implementácii rozhodovania (ďalšie HS), ladenie projektu |
| 8.5 | Maroš | Ladenie finalizačných fáz, pokračovanie v rozhodovaní |
| 8.7 | Juraj | Implementácia brankára |
| 8.8 | Jano | Vygenerovanie kompletného xml súboru s pohybmi |
| 8.9 | Ľuboš | Zakomponovanie finalizačných fáz |