| Zápisnica č. 9 | Critical Error |  | 15.04.2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 17:00-19:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Ľuboš Gelányi |  |
| Téma: |  | Prehľad splnenia úloh + briefing pre ďalší týždeň |  |

Priebeh

- Dokumentácia bola včas odovzdaná na web stránku

- Ľubo pretestoval finalizačné fázy na špeciálne skompilovaných agentoch. Tie pripravil Maroš. Finalizačné fázy sú v poriadku, boli ukázané aj videá.

- Všetci členovia spísali svoju dokumentáciu.

- Ivan testoval kopy na hráčovi Sirius. Niektoré kopy boli prerobené, v súčasnosti sú efektívnejšie. Kop bol na simulovaný a predvedený priamo na stretnutí.

- Ivan teda upravil kopy dopredu aj dopredu.

- Za neprítomného Jara reportoval Maroš

- Jaro spravil opisy pluginov, rekonfiguráciu projektu, odstránil nepotrebné súbory. Nie je potrebné zadávať cesty include súborov.

- Maroš skompiloval projekt pre potreby ladenia finalizačných fáz. Vyvolával sa aj umelo rollback.

- Maroš taktiež vyskúšal prácu s force receptormi na nohách agenta. Je vhodné využiť tieto receptory na test, či agent padol.

- Keď je jedna noha agenta vo vzduchu nedostáva informácie.

- Zatiaľ bola k tejto téme vykonaná analýza, nie implementácia.

- Juro pokračoval v implementácii rozhodovania brankára.

- Sú implementované 2 HighSkilly. Vstávanie a chôdza. Nie je ešte dorobený presun na ideálnu pozíciu a rozohranie lopty.

- Jano mal vygenerovať XML súboru s pohybmi. Toto je pripravené.

- Treba spraviť plugin na rozhodovanie kde by sa vykonal len samotný jeden pohyb. Aktuálne to kvôli rozhodovaniu nie je možné.

- Michal skompletizoval celkovú dokumentáciu.

- Maroš si všimol, že pokiaľ sú v xml nedosiahnuteľné hodnoty došlo k zacykleniu pretože sa hodnota nemohla overiť. Je to opravené, zatiaľ netestované.

- Na posteri k IIT.SRC by mali byť aj základne informácie, zaujímavé fakty.

- Na konferenciu je potrebné vybrať zaujímavé videá.

- Treba sa budúci týždeň dohodnúť aký server sa použije v súťaži.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Michal | Force receptory – zisťovanie či agent padol. |
| 9.2 | Ivan | Pokračovanie v rozhodovaní pri kopoch. Postavenie sa, nastavenie sa k lopte. Prekompilovanie pre Jura |
| 9.3 | Jaro | Vytvoriť plugin pre testovanie samotných pohybov. Vytvoriť jednoduchý HighSkill spúšťajúci daný lowskill. |
| 9.4 | Maroš | Kontrola zmysluplnosti natočenia kĺbov. Implementácia jednoduchej logiky, plánovania. Prekompilovanie pre Michala Prekompilovanie pre Luba |
| 9.5 | Juraj | Dokončiť ostávajúce HighSkilly pre rozhodovanie brankára. Odskúšať brankárske highSkilly pomocou Ivanovho kopu |
| 9.6 | Jano | Pokračovanie v ladení chôdze. Vedenie lopty. |
| 9.7 | Ľuboš | Finalizačné fázy chôdze. Prechod do stabilnej polohy zo základnej polohy. |