| Zápisnica č. 1 | Critical Error |  | 7.10.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 18:00 – 20:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Ľuboš Gelányi Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Maroš Urbanec |  |
| Téma: |  | Úvod do tímového projektu |  |

Priebeh

1. Prezentácia od Petra Smolinského

2. Prehľad architektúry RoboCupu 3D

3. Základy komunikácie server <=> hráč

4. Predstavenie zastaralého hráča a hráča NAO

5. Predstavenie perceptorov

6. Predstavenie efektorov

7. Čo spravili predchádzajúce tímy

8. Bližšie informácie o riešení editora pohybov

9. Prehľad štruktúry zdrojových kódov

10. Predstavenie hlavnej koncepcie (hlavnej slučky)

11. Otvorené problémy

12. Ukážka editoru – možnosť

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ján Janík | Rozvrhnutie úloh | 8.10.2009 | 12.10.2009 |
| 2 | Juraj Drahoš | Predpríprava, odskúšanie prístupu na webové sídlo | 8.10.2009 | 12.10.2009 |
| 3 | Celý tím | Analýzy existujúcich riešení – jeden 3D tím + jeden 2D tím (z hľadiska vyššej úrovne) Celkovo: 4 domáce, 3 zahraničné | 8.10.2009 | 12.10.2009 |
| 4 | Celý tím | Skúšobné spustenie prostredia RoboCupu 3D | 8.10.2009 | 12.10.2009 |
| 5 | Celý tím | Výber vedúceho dokumentácie a vedúceho tímu | 8.10.2009 | 12.10.2009 |
| 6 | Ivan Hujsi | Rozposlať zoznam tímov na analýzu | 8.10.2009 | 9.10.2009 |

Poznámky k úlohám

1: S ohľadom na termíny uvedené na stránke prof. Bielikovej. Odporúčaný postup je ísť odzadu a nechať voľné miesta na uvedené termíny

3: Byť schopný zreferovať a odprezentovať približne 2-5 minút o základných vlastnostiach analyzovaných tímov – do 12.10.2009. Hľadať jednoduché myšlienky a riešenia v existujúcich projektoch. Do 19.10. napísať analýzu tímu.