| Zápisnica č. 10 | Critical Error |  | 7.12.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00 – 14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Ivan Hujsi |  |
| Téma: |  | Prototyp - odovzdanie dokumentácie |  |

Priebeh

- Videá z pohybov treba umiestniť na stránku

- Posudzovanie sa nekoná

- Prezentácia budúci týždeň - dohodnúť termín s tímom 15 (utorok možno) čím skôr, lebo sa obsadzuje miestnosť

- Každý vytvoril časť dokumentácie k prototypu

- Parser logu - pridať inicializáciu pohybu, aby sa zo základnej polohy dostal do polohy, kde začína pohyb z logu.

- Boli doladené pohyby kopania aby hráči menej padali. (Lubo)

- Log hráča funguje, treba ho doplniť do celého programu

- Export bol dokončený podľa minulotýždňovej úlohy

- Premyslieť do budúceho semestra čo chceme robiť, aké zmeny a zlepšenia chceme vykonať - vývoj pohybov a logiky hráča, rozhodovanie sa, chyba vkladaná serverom je dôležitá ovplyvňuje konanie (potreba korekcie)

- Rozhodovanie sa je vhodné vytvárať po moduloch (menších častiach), rozdielne spôsoby rozhodovania sa, ako strom či pravidlový znalostný systém majú podobnú efektivitu a môže byť vhodné ich aj kombinovať pre rôzne situácie (niekedy je vhodnejší iný prístup k rozhodovaniu sa v rôznej hĺbke a pri rôznej granularite problému)

- K začiatku letného semestra treba pripraviť aj rozvrh aby sa dal dohodnúťt termín stretnutia

- Prezentácia pre používateľa – používateľom je vývojár, hodnotí sa aj aktivita diskusia, v budúcnosti je možné využiť aj niečo čo vytvoril druhý tím, ide o to dostať sa čo najďalej vo vývoji

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Všetci | Pripraviť svoju časť prezentácie (slajdy a reč) | 7.12.2009 | 13.12.2009 |
| 10.2 | Ivan Hujsi | Vytvorenie šablóny a úvodu prezentácie | 7.12.2009 | 13.12.2009 |
| 10.3 | Luboš Gelányi | Spojiť jednotlivé časti prezentácie do celku | 7.12.2009 | 14.12.2009 |