| Zápisnica č. 5 | Critical Error |  | 2.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00 – 14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Ján Janík |  |
| Téma: |  | Návrh |  |

Priebeh

- Zreferovanie minulého stretnutia

- Parser správ zo servera – treba spraviť novú gramatiku a z nej vygenerovať nový kód (Jaroslav Chnúrik).

- Parsovanie logu – väčšina informácií nie je podstatná až na správy o pozície kĺbu.

- Mapovanie XML na vstup/výstup editoru pohybov – problém cyklicky sa opakujúceho pohybu (Maroš Urbanec)

  - Pre cyklicky sa opakujúce pohyby by editor potreboval podmienky

  - Fáza s nulovým pohybom kĺbov

- Logovanie (Michal Jantošovič) – oddelenie od zyšku kódu, pomocou aspect C

- Vytvorenie návrhu pohybov (Ľuboš Gelányi) – drobčenie, zlepšenie pohybov brankára, kop do lopty bokom nohy

- Analýza architektúry (Ján Janík)

  - každý pohyb má implementovanú vlastnú triedu, ktorá implementuje základné akcie

  - objekt Dispatcher – vyberá akciu na základe ohodnotenia pre danú situáciu

  - problém – ohodnocovacia funkcia je málo adaptibilná

- Parsovanie pohybov z logu servera (Ivan Hujsi)

  - 23 objektov, chýba kolenný kĺb

- Analýza editora pohybov (Juraj Drahoš)

- Vypracovať detailné návrhy

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Jaroslav Chnúrik | Zvládnuť skompilovať kód DreamTeamu vo Visual Studiu, v prípade úspechu spísať postup. | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.2 | Michal Jantošovič | Rozchodiť aspektový kompilátor a pripraviť jednoduchý aspekt. | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.3 | Jaroslav Chnúrik | Pripraviť nárvrh zmeny gramatiky v parseri správ servera (doniesť nejaký príklad). | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.4 | Ľuboš Gelányi, Ján Janík | Rozchodiť editor, skúsiť v XML spraviť nejaký jednoduchý pohyb. | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.5 | Ivan Hujsi | Pripraviť návrh parsera, zistiť stav kĺbov na základe bodov. | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.6 | Všetci | Preštudovať editor a analýzu architekúry | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.7 | Maroš Urbanec | Pripraviť základ parsera pohybov pre editor. | 2.11.2009 | 9.11.2009 |
| 3.8 | Juraj Drahoš | Pripraviť základ exportu z editora (základnú štruktúru). | 2.11.2009 | 9.11.2009 |