| Zápisnica č. 5 | Critical Error |  | 9.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00 – 14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Ivan Hujsi |  |
| Téma: |  | Prototyp |  |

Priebeh

- Zreferovanie úloh  z minulého stretnutia

- Jaroslavovi Chnúrikovi, sa podarilo skompilovat Dream Team, vytvoril návod.

- Upravil parser a bude treba zmeniť asi 7 súborov v Dream Teame pre správanu funkcionalitu hráča, hráč teraz vidí časti hráčov aj seba nie len bod

- Michal Jantošovič referoval o probléme s aspektovo orientovaným prístupom k logovaniu, (nefunkčny kompilator), hľadá sa riešenie iného druhu aspektové riešenie nie je pre možné, prechod na klasické riešenie

- Ján Janík vytvoril základný pohyb, začal implementovať otočenie, treba doplniť

- Luboš Gelányi pracoval s Editorom pohybov, kde vytváral pohyb, pri spustení už implementovaných pohybov vždy padal, spôsobené stratami správ nedostatočný výkon systému, možnosť spustenia bez vizualizácie a spustenie logu, prípadne poslať na výkonnejší systém

- Ivan Husji, vytvoril som základ pre parser, dokážem vybrať potrebné hodnoty pre hráča. Treba doimplementovať ďalšie podmienky pre parsovanie, čas, detekciu pádu, detekciu odpojenia.

- Juraj Drahoš, naimplementoval základ na exportovanie XML súboru z Editora pohybov. Obsahuje jednotlivé stavy a elementárne pohzby. V XML súbore od Dream Teamu je rozdelenie do fáz pohybov čo treba doimplementovať V editore je možné vkladať jeden kĺd do rovnakého času, môže to spôsobiť chyby v pohybe. Rýchlostná konštanta, určuje rýchlosť pohybu, (uhlová rýchlosť alebo čas pohybu?) Editor má aj čas aj uhlovú rýchlosť druhá hodnota sas dopočítava.

- Maroš Urbanec implementoval import XML súboru do Editora Pohybov. Kontroluje štruktúru súboru, dokáže importovať fázu pohybu. Rýchlostná konštanta.

- Každý zreferoval o svojej úlohe a postúpilo sa k plánovaniu na najbližší týždeň

- dôležitosť vyhrať férovo a využiť všetky možnosti prostredia.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | všetci |  | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.2 | Michal Jantošovič | Vytvoriť základ pre logovanie hráča, aspoň konfiguračný súbor pre logovanie. | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.3 | Jaroslav Chnúrik | Kontaktovanie kolegu Mariána Buchtu ohľadom parsera správ od servera | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.4 | Ján Janík | Pokračovanie vo vytváraní jednoduchých pohybov, chodenie branára do strán, práca s editorom | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.5 | Ivan Hujsi | Doplniť možnosť parsovať záznam zápasu podľa hráča a času | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.6 | Ľuboš Gelányi | Implementovať pohyb kopnutia do lopty | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.7 | Maroš Urbanec | Zistiť čo ynamená rýchlostná konštanta v XML | 9.11.2009 | 16.11.2009 |
| 3.8 | Juraj Drahoš | Ako rozdeliť pohyb v editore pohybov na fázy podľa XML súboru Dream Teamu | 9.11.2009 | 16.11.2009 |