| Zápisnica č. 7 | Critical Error |  | 18.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 18:00 – 21:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Jaroslav Chnúrik |  |
| Téma: |  | Implementácia |  |

Priebeh

- Zreferovanie minulého stretnutia

- Jaroslav Chnúrik  - parser bol dokončený, zakomenovaná časť, kde hráč reaguje na objekty

- Ľuboš Gelányi  - kopanie do lopty bočnou stranou nohy

  - predvedené 2 ukážky

  - navrhnutá možnosť testovania BEAMovaním (okamžitý presun na súradnice)

  - diskusia o obmedzeniach kĺbov

  - bola identifikovaná chyba v editore – pohyby nie je možné upravovať

- Ján Janík – dokončené pohyby: chodenie do boku, otáčanie

  - Identifikované viaceré možnosti otáčania sa (drobčenie, nahýbanie sa)

  - Navrhnutá možnosť vytvárania pohybov kombináciou existujúcich pohybov (pohyb do oblúka)

- Michal Jantošovič – implementovanie logovania

  - Zdržanie z dôvodu neskúsenosti v jazyku C++

  - Navrhnutie pokusnej verzie logovania

  - Je potrebné sa dohodnúť na štruktúre konfiguračného súboru – XML / iný formát

- Juraj Drahoš – editor pohybov

  - Je rozpracovaný algoritmus

  - Rozčlenené pohyby na fázy

- Maroš Urbanec – experimentovanie s implementáciou pohybovania kĺbmi

  - Zistený vzorec, použitie rýchlostnej konštanty

  - Sledovaný spôsob odosielania pohybov serveru (zastavenie pohybu)

  - diskusia ku problému so spomalením pri spustení monitora

- Ivan Hujsi – prepočet bodov v priestore

  - výpočet uhlov na základe priamok (koleno)

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Jaroslav Chnúrik | Doplniť reakcie na objekty, zistiť svoje údaje, zistenie pozície | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.2 | Michal Jantošovič | Načítanie konfiguračného súboru logovania, pripraviť globálne logovacie metódy | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.3 | Ľuboš Gelányi | Pokračovanie v implementácii kopov do lopty | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.4 | Ivan Hujsi | Dokončiť výpočet uhlov z bodov | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.5 | Ivan Hujsi, Juraj Drahoš | Export pohybov z logu servera do XML | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.6 | Maroš Urbanec | Finalizácia importu XML do editoru pohybov | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.7 | Juraj Drahoš | Pokračovanie v exporte pohybov z editora do XML | 18.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.8 | Ján Janík | Implementácia pohybu – oblúkom do boku | 18.11.2009 | 25.11.2009 |