| Zápisnica č. 8 | Critical Error |  | 23.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00-14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Maroš Urbanec |  |
| Téma: |  | Implementácia |  |

Priebeh

- Úlohy z minulého stretnutia:

- Jaroslav Chnúrik  - zisťovanie pozícii – pri update do modelu sveta sa údaje kopírovali, miesto upravovania. Teraza sa už upravujú referencie na objekty, tým pádom nemôžeme dostať históriu modelu sveta. ID aj názov tímu prichádza v prvej správe. Zisťovanie pozície – podľa Jara dostáva hráč pozíciu priamo zo serveru. Ale nie je to isté. Polohu dostáva, ale natočenie nie.

- Ľuboš Gelányi  - Akonáhle sa hráč dostane jednou končatinou za polovičku, bude poslaný späť na vlastnú polovicu. Bolo by dobré počkať na mód hry „play on“ a až potom sa hýbať. Bolo nutné zmeniť zdrojové kódy hráča Agentov 007. Nabudúce by bolo fajn mať rôzne štýly kopnutia – napríklad dozadu, doboku a podobne.

- Ján Janík – Predvedené chodenie doboku spolu s otáčaním. Chodenie doboku oblúkom nie je zatiaľ vo fáze, ktorá by bola vhodná prezentovania. Ďalej by bolo vhodné dorobiť presnejšiu a rýchlejšiu verziu otáčania sa.

- Michal Jantošovič – Pri spustení sa načíta inštancia loggera. V súbore sú uvedené hodnoty, ktoré určujú, čo a kam logovať. Zatiaľ iba vie načítať konfiguráciu. Je to spravený ako .txt. Loguje priamo do predefinovaného súboru. Nedá sa určiť maska súboru.

- Juraj Drahoš – Export XML je v beta verzii, je ešte nutné dorobiť výber cesty a názvu súboru pri uložení. Treba poriešiť pomenovanie fáz, aby sa navzájom neprepisovali. Podporiť

- Maroš Urbanec – Import XML je už v beta verzii, je potrebné dopracovať načítavanie z iného adresára a zobrazenie v tom istom okne.

- Ivan Hujsi –Veľmi sa nepokročilo, boli problémy s knižnicou. Bolo navrhnuté napísať potrebné rovnice ručne do kódu, nie s použitím knižnice. Dáva sa čas do stredy, kedy by malo byť rozhodnuté, či sa použije knižnica alebo ručné výpočty.

Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Jaroslav Chnúrik | Úprava modelu sveta, doplnenie histórie videných objektov, refaktoring modelu sveta podľa uváženia | 23.11.2009 | 30.11.2009 |
| 7.2 | Michal Jantošovič | Dokončenie Loggeru – úprava konfiguračného súboru logovania, umožniť masku logovacieho súboru cez konfiguračný súbor | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.3 | Ľuboš Gelányi | Kopy do bokov (°45), kop dozadu, kop doboku (90°) | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.4 | Ivan Hujsi | Export logov serveru do XML | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.5 | Juraj Drahoš | Podpora pre Ivana s exportom | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.6 | Maroš Urbanec | Finalizácia importu XML | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.7 | Juraj Drahoš | Finalizácia exportu XML | 23.11.2009 | 25.11.2009 |
| 7.8 | Ján Janík | Zrýchliť chodenie do boku a otáčanie, vyladiť chodenie do oblúku | 23.11.2009 | 25.11.2009 |