| Zápisnica č. 9 | Critical Error |  | 30.11.2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Čas: |  | 11:00-14:00 |  |
| Prítomní: |  | Ing. Ivan Kapustík Bc. Maroš Urbanec Bc. Juraj Drahoš Bc. Ivan Hujsi Bc. Ľuboš Gelányi Bc. Michal Jantošovič Bc. Jaroslav Chnúrik Bc. Ján Janík |  |
| Zapisovateľ: |  | Bc. Michal Jantošovič |  |
| Téma: |  | Implementácia |  |

Priebeh

- Jantošovič – logovanie len načítava konfiguráciu do súboru, bude dorobená funkcia na zápis logovania, obsahujúca informáciu o tom, kam sa má logovať

- Gelányi – funkčný kop do strany, dozadu (kope sa spodkom chodidla). Presnosť sa ešte neskúšala. Treba dorobiť do ostatných smerov.
Otázka, či má robot kolíziu so svojimi končatinami.
Je potrebné zistiť dĺžku kopu a dĺžku prípravy pre kop.

- Chnúrik – odstránenie memory leakov, nepotrebných zásobníkov. Pridaná zvlášť trieda pre zásobník, trieda nemá limity, riešená dynamicky.

- Urbanec – kompilácia serveru úspešná. Finalizoval import do XML, odstránil chyby. Funguje importovanie exportovaných údajov.

- Drahoš – dokončený export do XML. Plánuje sa urobiť úpravy, aby sa nové dáta nezapisovali do nového XML, ale pridali sa na koniec existujúceho.

- Hujsi – zatiaľ odchýľky pri pohybe ramena. Doteraz sa nepoužívalo zaokrúhľovanie pri výpočtoch. Otestované pomocou logu. V dokumentácii spomenúť motiváciu.

- Janík – zrýchli a vylepšil pohyby do oboch strán. Odporúča zlepšiť pôvodnú chôdzu Dreamteamu. Ideálne nie len zrýchliť, ale zlepšiť samotné pohyby. Pri pohybe do boku vznikajú nepresnosti. Mal by spraviť porovnanie jednotlivých pohybov z hľadiska vplyvu zmien na pohyby.

- Úlohy

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Michal Jantošovič | Dokončenie Loggeru – funkcia pre zápis logu, globálne funkcie | 30.11.2009 | 25.11.2009 |
| 8.2 | Ľuboš Gelányi | Dokončenie kopov, meranie efektivity | 30.11.2009 | 25.11.2009 |
| 8.3 | Ivan Hujsi | Dopočítanie bedrového kĺbu a príprava na export | 30.11.2009 | 25.11.2009 |
| 8.4 | Juraj Drahoš | Export do existujúceho XML | 30.11.2009 | 25.11.2009 |
| 8.5 | Maroš Urbanec | Dokumentácia k riadeniu | 30.11.2009 | 25.11.2009 |
| 8.6 | Všetci | Príprava dokumentácie | 30.11.2009 |  |