| Stretnutie č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 24.2.2010 | #### čas: 11:00 | ##### miesto: Softvérové štúdio |
| Zapisovateľ | Vladimír Krajčovič |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Roman, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |
| téma stretnutia | Pripomienky k testovacej prevádzke |  |  |  |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |
| Na stretnutí sa rozoberali pripomienky k systému od používateľov a pripomienky, ktoré vznikli na základe zadávania papierových požiadaviek do systému. Najdôležitejšie body diskusie boli: - Pridanie možnosti mať požiadavky aj na nainštalovaný softvér v počítačových učebniach - Pridať možnosť „použiť z minulého roka“ (používateľ si vyberie možnosť, ktorá zaistí, že sa zadajú rovnaké požiadavky na predmet ako boli minulý rok) - Pridať požiadavkám ich stav (nezadaná, zadaná, spracovaná, nevhodná ...) - Nevhodné zobrazenie miestností ( bude ich treba preusporiadať do iných skupín) - Vedúci navrhoval určiť kapacity miestností podľa predmetu ( treba zvážiť) - Pridať komentáre k požiadavkám od ďalších skupín osôb (rozvrhár, riaditeľ ústavu, študent) - Táto potreba vznikla kvôli tomu, že sa môžu líšiť názory garanta a riaditeľa ústavu na premet - Dôležité je, aby mohol aj riaditeľ ústavu určovať koľko cvičení sa otvorí ( ak ostane len 5 študentov tak ich rozdelíme do ostatných skupín alebo im dáme celé cvičenie?) - Týmto vzniká potreba vytvoriť nové role v systéme – riaditeľ ústavu, študent ? - Filtrovanie požiadaviek podľa časových období - Semestre - Roky - Pridanie flagu pre predmet, či sa zmenila jeho organizácia v porovnaní s minulým rokom - Môžu vznikať konflikty, ak niekto si žiada rovnakú organizáciu ako minulý rok pritom sa predmet zmenil (dotyčný si neuvedomil zmenu) - Export do tlačiteľného formátu ( CSV, EXCEL, XML, Plain text ...) - Zamedziť automatickému odhláseniu používateľa ak má niečo rozeditované - Pripraviť systém na kooperáciu s AIS alebo s existujúcim softvérom na tvorbu rozvrhov. Možnosť použiť štandardizovaný a všeobecne rozšírený formát XML na komunikáciu medzi systémami. ( webové služby ? ) - Navrhnúť a implementovať „kalendár“, ktorý by mal slúžiť: - Na prehľad harmonogramu semestra Na definovanie presného rozvrhu používateľov ( napr. externisti ) |  |  |  |  |

Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa

| Týždeň 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Osoba | Úloha | Priorita | Dátum zadania | Plánovaný termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav | % |
| 1.1 | Peťo M. | #22 upraviť naviazaznie študentov na študijný odbor | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 22.2.2010 |  | OK | 100 |
| 1.2 | Dušan | #27 analyzovať a navrhnúť riešenie na implementáciu komentárov k požiadavkám | 1 - veľmi vysoká | 16.2.2010 | 22.2.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.3 | Samo | #13 naviazať požiadavky na semester | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 22.2.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.4 | Ondro | #48 admin - správa používateľov - upraviť zobrazovanie podľa novej schémy | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.5 | Ondro | #52 teacher - filtrovanie podľa semestra | 3 - stredná | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.6 | Ondro | #19 upraviť zobrazovanie pedagógov u garanta | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK |  |
| 1.7 | Vlado | #20 automatické doĺňanie počtu Študentov | 3 - stredná | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované | 50 |
| 1.8 | Vlado | #29 otestovať použitie knižnice tablesorter | 3 - stredná | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.9 | Maťo | #24 aktualizovať dátový model | 5 - veľmi nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované | 50 |
| 1.10 | Maťo | #15 pridať možnosť vytvoriť nový semester | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.11 | Maťo | #50 pridať select s výberom semestra do menu | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.12 | Maťo | #57 core - updater - upraviť poradie vykonávaných skriptov | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.13 | Maťo | #59 vytvoriť skript, ktorý zabalí zadané požiadavky do metapožiadaviek | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.14 | Peťo L. | #28 navrhnúť riešenie pre rozvrhové akcie | 3 - stredná | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.15 | Peťo L. | #53 garant - filtrovanie podľa semestra | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.16 | Peťo L. | #25 cvičenia - pridať možnosť zadať požiadavku na vybavenie | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.17 | Peťo M. | #55 rozvrhár - filtrovanie podľa semestra | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.18 | Peťo M. | #21 zobrazovať počty študentov podľa odboru | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.19 | Peťo M. | #16 upraviť polia pre komentáre | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.20 | Dušan | #18 usporiadať položky v menu | 5 - veľmi nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.21 | Dušan | #40 navrhnúť riešenie pre blokovanie preberania požiadaviek | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.22 | Dušan | #51 ape - filtrovanie podľa semestra | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.23 | Samo | #17 zrušiť obmedzenia na komentáre | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.24 | Samo | #47 admin - správa používateľov - upraviť pridávanie používateľov pre novú schému používateľov | 2 - vysoká | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.25 | Samo | #54 pract - filtrovanie podľa semestra | 4 - nízka | 16.2.2010 | 1.3.2010 |  | rozpracované |  |
| 1.26 | Vlado | #23 rozseparovať tabuľku zapisany_predmet | 3 - stredná | 16.2.2010 | 22.2.2010 |  | OK | 100 |