| # Stretnutie č. 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 30.3.2010 | #### čas: 11:00 | ##### miesto: Softvérové štúdio |
| Zapisovateľ | Dušan Palo |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch |  |  |  |
| téma stretnutia | Zhodnotenie úloh a určenie ďalšieho postupu |  |  |  |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |
| Diskusia s vedúcim Diskutovali sme o príprave systému na testovaciu prevádzku. Vedúci nám navrhol, aby sme si do systému vyplnili údaje zo zimného aj letného semestra. Povedal, že nám pošle elektronickú verziu vyplnených požiadaviek na tento rok. Dohodli sme sa, že nám stačia len požiadavky na zimný semester, keďže letný sme už vyplnili. Je to hlavne kvôli tomu, aby bola v systéme možnosť prebrať požiadavku z minulého obdobia a tiež aj kvôli otestovaniu systému. Ďalej sme oboznámili vedúceho o dokončených úlohách od posledného stretnutia: - Notifikačný framework – e-mailové notifikácie udalostí v systéme: vytvorenie rozvrhovej akcie, zmena požiadavky, pridanie komentáru k požiadavke, pridelenie roly v predmete. Dohodli sme sa s vedúcim, že mu pošleme všetky notifikačné mailové správy, aby videl ako to vyzerá. - Preberanie časových priorít - Pridanie kalendára - Notifikácia samého seba – možnosť nastaviť tak aby systém neposielal notifikácie o akciách ktoré vykonal sám používateľ, ktorému by bola notifikácia zaslaná Vedúci nás oboznámil s existenciou zoznamu priradenia osôb k jednotlivým zložkám fakulty (dekanát...). Dohodli sme sa, že nám takýto zoznam poskytne. Ďalej sme diskutovali o pláne na nasledujúce 2 týždne. Dohodli sme sa, že nasledujúci utorok stretnutie nebudeme mať, ale budeme pracovať „offline“. Dohodli sme sa teda o postupe v nasledujúcich dvoch týždňoch – bude to testovanie systému a dopĺňanie dokumentácie (hlavne dokumentácie potrebnej na hladký priebeh druhej testovacej prevádzky). Vedúci nám k testovaniu navrhol nasledovné scenáre: zadanie novej požiadavky, priame prevzatie požiadavky z minulého obdobia, prevzatie požiadavky a následná zmena tejto požiadavky. S vedúcim sme sa zhodli, že by sme mali pripraviť zoznam úloh pre budúcoročný tím, aby sme im uľahčili rozbeh prác na projekte a aby sme evidovali naše nápady, ktoré sme nestihli realizovať. Tiež by sme im mali poskytnúť aj naše riadenie. Ku koncu diskusie s vedúcim vedúci zhrnul, čo môžeme od neho očakávať: - Pošle nám spakované verzie požiadaviek za zimu aj leto - Zoznam s obsadením vedenia fakulty, údaje o tom kedy majú jednotlivé senáty zasadania – tieto údaje by sme mali v systéme poskytnúť tvorcovi rozvrhu (buď v kalendári, alebo len „natvrdo“). Diskusia tímu Diskutovali sme o tom, ako zvýrazniť upozornenia pre používateľa (napr. keď by nemal prebrať požiadavku z minulého roku). Zhodli sme sa na tom, že najjednoduchšie riešenie bude text upozornenia zobraziť do očí bijúcou červenou farbou. Dohodli sme sa, že bude dobre kompletizovať a dopracovať metodiku na písanie zdrojového kódu (názvy premenných a pod.). Momentálne sme mali trochu problém udržiavať čitateľnosť kódu kvôli rôznym odsadeniam. Zatiaľ sme sa dohodli na používaní odsadenia na 4 medzery. Ďalším bodom našej diskusie bol obsah dokumentácie. Dohodli sme sa, že do odovzdania dokumentácie treba dorobiť nasledovné: - Používateľská príručka a help – dôležité pre priebeh testovacej prevádzky - Dokumentácia riadenia - Opísať aktualizačný skript a mechanizmy, ktoré používame (nielen pri riadení) - Do systémovej dokumentácie opísať hotové úlohy a budúce úlohy, prípadne nápady do budúcnosti Vedúci tímu ukončil naše oficiálne stretnutie a išli sme spoločne na pizzu, kde ešte podaktorí počas čakania na pizzu diskutovali o tímovom projekte. Po obede sme si išli zahrať stolný futbal . |  |  |  |  |

Tabuľka 1 - Stav úloh po stretnutí

| Týždeň 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Osoba | Úloha | Priorita | Dátum zadania | Plánovaný termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav | % |
| 4.6 |  | zaznamenat poziadavky na zimny semester | 3 - stredná | 31.3.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 4.5 |  | aktualizovat datovy model | 3 - stredná | 30.3.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 4.4 | Vladimír Krajčovič | Aktualizovat systemovu dokumentaciu | 3 - stredná | 30.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 4.3 |  | Nacrtnut buduce ulohy | 3 - stredná | 30.3.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 4.2 | Peťo Liska | Doplnit do dokumentacie hotove features | 3 - stredná | 30.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 4.1 | Dušan Palo | Doplnit do dokumentacie nase mechanizmy | 3 - stredná | 30.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 3.2 | Ondrej Buch | aktualizovat stav pripomienok na labss2 | 3 - stredná | 28.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 3.1 | Matej Krchniak | rozšírenie db.php o automatické konverzie dátových typov | 4 - nízka | 26.3.2010 | 12.4.2010 |  | OK | 100 |
| 2.6 | Matej Krchniak | evidencia úloh v redmine + konzultácie | 2 - vysoká | 21.3.2010 | 14.5.2010 |  | Rozpracované | 50 |
| 2.5 | Dušan Palo | home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách | 3 - stredná | 21.3.2010 | 29.3.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 2.4 | Peter Mikuška | garant - upraviť pohľady podľa rozvrhových akcií | 3 - stredná | 21.3.2010 | 29.3.2010 |  | OK | 100 |
| 2.3 |  | zaverecny refaktoring | 3 - stredná | 17.3.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 2.2 | Dušan Palo | vytvorit logo pre MOPa | 3 - stredná | 16.3.2010 | 22.3.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 2.1 | Peter Mikuška | Aktualizovat web | 2 - vysoká | 16.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 1.7 | Dušan Palo | pridat semestrovy kalendar (organizaciu semestra) | 3 - stredná | 8.3.2010 | 22.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.6 | Ondrej Buch | ape - pridať podporu na blokovanie preberania požiadaviek | 2 - vysoká | 6.3.2010 | 22.3.2010 |  | OK | 100 |
| 1.5 | Samuel Stevanak | Aktualizovat help | 3 - stredná | 2.3.2010 | 12.4.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 1.4 |  | Aktualizovat dokumentaciu | 3 - stredná | 2.3.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 1.3 |  | ape - priradenie výučby pedagógom - autocomplete | 4 - nízka | 2.3.2010 | 15.3.2010 |  | Rozpracované | 0 |
| 1.2 |  | unifikovať CSS pre tabuľky | 2 - vysoká | 23.2.2010 |  |  | Rozpracované | 0 |
| 1.1 | Dušan Palo | refactoring HTML+CSS | 3 - stredná | 18.2.2010 |  |  | Rozpracované | 50 |