| # Stretnutie č. 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 20.4.2010 | #### čas: 11:00 | ##### miesto: Softvérové štúdio |
| Zapisovateľ | Peter Líška |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Roman, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |
| téma stretnutia | Testovacia prevádzka, zadanie požiadaviek ZS, export požiadaviek |  |  |  |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |
| Priebeh stretnutia: Najdôležitejším bodom stretnutia bolo získanie rozšírenia na exportovanie požiadaviek od Romana a Rasťa. Toto rozšírenie funguje podľa požiadaviek a teraz bude našou úlohou ho korektne importovať do existujúceho systému. Ďalším dôležitým bodom bolo vyhodnotenie akceptačných testov, ktorými sme simulovali testovanie v letnom semestri. V čase stretnutia bola väčšina testov hotová a všetky dopadli podľa očakávania bez problémov. Vyhodnotenie týchto testov ako aj ich opis bude potrebné vložiť do dokumentácie. V čase stretnutia boli taktiež nahodené všetky požiadavky na predmety v zimnom semestri školského roku 2009/2010, ktoré sme sami nahadzovali. Tieto požiadavky budú slúžiť na preberanie v budúcnosti, aby mali vyučujúci menej práce so zadávaním. Pri vkladaní týchto požiadaviek sa vyskytli situácie, kde nám napadli možné rozšírenia systému do budúcnosti. Tieto rozšírenia je taktiež nutné vložiť do dokumentácie pre budúcoročné tímy. Ako posledné sme si rozdelili finalizačné práce na systémovej dokumentácii, dokumentácii riadenia a spísanie budúcich úloh. |  |  |  |  |

Tabuľka 1 Stav úloh po stretnutí č. 9

| Týždeň 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Osoba | Úloha | Priorita | Dátum zadania | Plánovaný termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav | % |
| 4.1 | Dušan | #105 vytvorit logo pre MOPa | 3 - stredná | 16.3.2010 | 23.3.2010 |  | rozpracované | 0 |
| 4.2 | Praktikanti | #26 analyzovať možné nástroje na export údajov na tlač | 3 - stredná | 2.3.2010 | 31.3.2010 |  | OK | 100 |
| 5.1 | Dušan | #116 home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách | 3 - stredná | 23.3.2010 | 29.3.2010 |  | rozpracované | 0 |
| 8.1 | Vlado | #156 logovat odoslanie notifikacnych mailov | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 15.4.2010 | OK | 100 |
| 8.2 | Matej | #155 dbException pri zmene rozvrhovej akcie | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 14.4.2010 | OK | 100 |
| 8.3 | Ondro | #153 Mergnut nas system s exportovacim nastrojom od dodavatela | 3 - stredná | 12.4.2010 | 26.4.2010 |  | rozpracované | 0 |
| 8.4 | Samo | #152 Aktualizovat pouzivatelsku dokumetaciu | 3 - stredná | 12.4.2010 | 26.4.2010 | 19.4.2010 | OK | 100 |
| 8.5 | Všetci | #151 vykonat akceptacne testy | 3 - stredná | 12.4.2010 | 26.4.2010 |  | rozpracované | 80 |
| 8.6 | Matej | #143 pridať editáciu semestrov | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 12.4.2010 | OK | 100 |
| 8.7 | Matej | #142 predpríprava zberu požiadaviek | 3 - stredná | 12.4.2010 | 12.4.2010 | 12.4.2010 | OK | 100 |
| 8.8 | Dušan | #141 nahodiť požiadavky ZS - blok #7 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 14.4.2010 | OK | 100 |
| 8.9 | Matej | #140 nahodiť požiadavky ZS - blok #6 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 19.4.2010 | OK | 100 |
| 8.10 | Ondro | #139 nahodiť požiadavky ZS - blok #5 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 17.4.2010 | OK | 100 |
| 8.11 | Peťo M. | #138 nahodiť požiadavky ZS - blok #4 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 18.4.2010 | OK | 100 |
| 8.12 | Peťo L. | #137 nahodiť požiadavky ZS - blok #3 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 19.4.2010 | OK | 100 |
| 8.13 | Samo | #136 nahodiť požiadavky ZS - blok #2 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 15.4.2010 | OK | 100 |
| 8.14 | Vlado | #135 nahodiť požiadavky ZS - blok #1 | 3 - stredná | 12.4.2010 | 19.4.2010 | 15.4.2010 | OK | 100 |