| # Stretnutie č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 14.10.2009 | #### čas: 9:00 |  | ##### miesto: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO |  |
| Zapisovateľ | Ondrej Buch |  |  |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dučan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |  |  |
| téma stretnutia | Organizačné veci a rozdeľovanie úloh |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | STAV |
| Nájsť nástroj na manažment úloh |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | dokončená |
| Nájsť nástroj na manžment verzií a zdieľanie zdrojových kódov a dokumentácie |  |  |  | Matej Krchniak |  | dokončená |
| Oboznámiť sa so sytémom – nainštalovať a rozchodiť systém každý na svojom počítači, prezretie dokumentácie |  |  |  | Všetci |  | V riešení |
| Vytvorenie záložnej databázy – napísať mail správcovi v softvérovom štúdiu |  |  |  | Samuel Števanák |  | V riešení |
| Poslať vedúcemu kontakty na tím |  |  |  | Dúšan Palo |  | dokončená |
| Vytvorenie šablóny na zápisnice |  |  |  | Dušan Palo |  | dokončená |
| Vytvorenie webstránky tímu |  |  |  | Peter Mikuška, Ondrej Buch, Samuel Števaňák |  | nezačatá |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| 1. Na začiatku sme zhodnotili ako sme na tom s dokumentáciou a lokálnym rozbehaním systému. Výsledok: Niektorí z nás už systém rozbehali a dokumentáciu sme si všetci zbežne preštudovali a tak sme sa detailnejšie oboznámili s problematikou. 2. Zhodli sme sa, že šablóna na zápisy nám zatiaľ vyhovuje. Ten, kto vytvorí zápisnicu, ju následne sprístupní všetkým ostatným. 3. Diskutovali sme o pridelení rôl jednotlivým členom a zhodli sme sa na nasledujúcom: - Vlado: vedúci tímu - Dušan: zástupca vedúceho - Peter L.: manažment plánovania - Ondrej: manažment rizík + podporné prostriedky - Samo + praktikantky: manažment kvality - Peter M.: manažment vývoja - Maťo: ukončovač - Všetci: dokumentarista 4. Identifikovali sme základné úlohy na nasledujúce obdobie. Do budúceho týždňa majú nasledujúce úlohy najväčšiu prioritu: - Vytvorenie webovej stránky tímu - Naštudovať si PHP kód systému - Pretransformovať dátový model existujúceho systému do nami vyhovujúcej podoby |  |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy Do nasledujúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | Termín |
| Určiť Zástupcu |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 14.10.2009 |
| Zadeliť úlohy |  |  |  | Všetci |  | 14.10.2009 |
| Zaevidovať bugy |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 16.10.2009 |
| Vytvorenie webstránky tímu |  |  |  | Peter Mikuška, Samuel Števaňák |  | 19.10.2009 |
| Kúpť zakladač |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 21.10.2009 |
| Rozbehnúť systém na serveri |  |  |  | Matej Krchniak |  | 21.10.2009 |
| Dátový model |  |  |  | Vladimír Krajčovič, Matej Krchniak |  | 21.10.2009 |
| Naštudovať PHP kód |  |  |  | Samuel Števaňák, Peter Mikuška, Peter Líška, Dušan Palo, Ondrej Buch |  | 21.10.2009 |
| Kúpa knihy – rozhodnutie |  |  |  | Všetci |  | 21.10.2009 |
| Oboznámiť sa so sytémom – nainštalovať a rozchodiť systém každý na svojom počítači, prezretie dokumentácie |  |  |  | Všetci |  | 21.10.2009 |
| Vytvorenie záložnej databázy – napísať mail sprívcovi v softvérovom štúdiu |  |  |  | Samuel Števanák |  | 21.10.2009 |