| # Stretnutie č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 28.10.2009 | #### čas: 9:00 |  | ##### miesto: Softvérové štúdio |  |
| Zapisovateľ | Matej Krchniak |  |  |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |  |  |
| téma stretnutia | Organizačné veci a rozdeľovanie úloh |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | STAV |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | v riešení |
| Bug #12 Pridanie vybavenia aj bez zadania typu |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | dokončená |
| Bug #6 Pri pridávaní a úprave používateľa nemá byť medzi skupinami „Vsetci“ |  |  |  | Dušan Palo |  | dokončená |
| Bug #8 Rovnaká osoba sa dá pridať viackrát |  |  |  | Matej Krchniak |  | dokončená |
| Bug #15 Chyba pri prezeraní požiadaviek na predmet |  |  |  | Peter Mikuška |  | dokončená |
| Bug #16 Pridanie požiadavky na predmet |  |  |  | Samo Števaňák |  | dokončená |
| Bug #17 Pridanie používateľa, ktorý neexistuje v AIS |  |  |  | Matej Krchniak |  | dokončená |
| Bug #19 Editácia používateľa |  |  |  | Peter Líška |  | dokončená |
| Testovanie |  |  |  | Ondrej Buch |  | dokončená |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| - Vedúci nám oznámil, aké časti dokumentácie je potrebné odovzdať v kontrolnom bode budúci týždeň - Nasledovala diskusia s vedúcim, o tom, či umožniť používateľom upravovať požiadavky na predmety a cvičenia - Vedúci nám oznámil, že vybavuje aktualizovaný výpis údajov z AISu pre tvorbu rozvrhov na letný semester - Zhodli sme sa, že systém má byť začiatkom decembra uvedený do testovacej prevádzky - Doplnili sme požiadavky, čo treba opraviť a doplniť do systému pred spustením testovacej prevádzky - Rozdelili sme si úlohy na vytvorenie dokumentácie a opravy chýb do ďalšej etapy |  |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy Do nasledujúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | Termín |
| Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy |  |  |  | Ondrej Buch, Matej Krchniak |  | 4.11.2009 |
| Bug #35 Požiadavky na viac predmetov, odstrániť nekorektné mazanie |  |  |  | Peter Mikuška |  | 4.11.2009 |
| Bug #30 Opraviť prezeranie požiadaviek |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 4.11.2009 |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | 11.11.2009 |
| Dokumentácia – analýza problému a špecifikácia |  |  |  | Peter Mikuška, Samo Števaňák, Dušan Palo |  | 4.11.2009 |
| Dokumentácia – návrh riešenie |  |  |  | Dušan Palo, Vladimír Krajčovič, Peter Líška |  | 4.11.2009 |
| Vytvorenie a naplenie dokumentu riadenia |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 2.11.2009 |
| Nastavenie skutočných flagov úloham |  |  |  | Všetci |  | 30.10.2009 |