| # Stretnutie č. 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 4.11.2009 | #### čas: 9:00 |  | ##### miesto: Softvérové štúdio |  |
| Zapisovateľ | Peter Líška |  |  |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |  |  |
| téma stretnutia | Konzultácia nedostatkov pre nasadenie testovacej verzie a rozdelenie úloh |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | STAV |
| Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy |  |  |  | Ondrej Buch, Matej Krchniak |  | Dokončená |
| Bug #35 Požiadavky na viac predmetov, odstrániť nekorektné mazanie |  |  |  | Peter Mikuška |  | Zrušená |
| Bug #30 Opraviť prezeranie požiadaviek |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | Dokončená |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | V riešení |
| Dokumentácia – analýza problému a špecifikácia |  |  |  | Peter Mikuška, Samo Števaňák, Dušan Palo |  | Dokončená |
| Dokumentácia – návrh riešenie |  |  |  | Dušan Palo, Vladimír Krajčovič, Peter Líška |  | Dokončená |
| Vytvorenie a naplenie dokumentu riadenia |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | Dokončená |
| Nastavenie skutočných flagov úloham |  |  |  | Všetci |  | Dokončená |
| Bug #36 Naštudovať a analyzovať stav pridávania požiadaviek, vytvoriť čiastkové úlohy |  |  |  | Ondrej Buch, Matej Krchniak |  | Dokončená |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | V riešení |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| - Odovzdali sme tlačenú verziu dokumentácie vedúcemu - Vedúci nám pripomenul, že najvyššiu dôležitosť má momentálne spustenie experimentálnej verzie s funkčným pridávaním a prezeraním požiadaviek na rozvrh (pripomienkovanie samotného systému nie je až také dôležité a môže byť dorobené v letnom semestri) - Pokiaľ prídu požiadavky na rozvrh papierovo, tak ich prepíšeme do systému, aby sme v databáze mali všetky - Zhodli sme sa, že práca na letný semester bude čiastočne určená spätnou väzbou z testovacej prevádzky - Zistili sme, že je potrebné pridať filtrovanie predmetov v prezeraní pripomienok - Z rozhovoru vyplynulo, že pripomienkovanie systému vytvoríme tak, aby používatelia mohli len zadávať pripomienky, ale administrátor ich môže všetky vidieť - Vedúci nám oznámil, že momentálne sa máme zameriavať na funkcionalitu pre používateľov a nie pre neho (netreba prioritne riešiť rozdelenie zobrazovania požiadaviek na prednášky a cvičenia) - Rozdelili sme si opravy, ktoré majú najvyššiu prioritu z hľadiska nasadenia testovacej verzie systému |  |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy Do nasledujúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | Termín |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | 18.11.2009 |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | 8.12.2009 |
| BUG #37 Nedajú sa prepínať rozloženia pri požiadavk8ch na prednášky |  |  |  | Peter Líška |  | 11.11.2009 |
| BUG #46 Pridávanie požiadaviek - označiť všetky týždne naraz |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 11.11.2009 |
| BUG #50 Požiadavky na cvičenia – chybné zobrazovanie miestností a iné |  |  |  | Matej Krchniak |  | 11.11.2009 |
| BUG #55 Upraviť spôsob zobrazovania prideľovania predmetov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | 11.11.2009 |
| BUG #58 Prednášajúci, cvičiaci - refaktoring kódu |  |  |  | Ondrej Buch |  | 11.11.2009 |