| # Stretnutie č. 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 2.12.2009 | #### čas: 9:00 | ##### miesto: Softvérové štúdio |
| Zapisovateľ | Ondrej Buch |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: nezúčastnili sa |  |  |  |
| téma stretnutia | Posledné prípravy pred spustením testovacej prevádzky & odovzdávanie prototypu |  |  |  |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |
| - S vedúcim sme konzultovali aktuálny stav systému, pretože je dva dni pred spustením experimentálnej prevádzky. Systém je po funkčnej stránke plne pripravený na zavedenie do testovacej prevádzky. Treba už len doriešiť drobné detaily: - Opraviť nefunkčné odkazy v helpe - Doplniť do helpu aktuálne obrázky - Dokončiť priradovanie predmetov garantom (niektorých treba ešte do systému doplniť) - Vedúci nám poskytol zo študijného oddelenia aktuálne počty študentov zapísaných na jednotlivé predmety. A ešte nám dal aktuálny formulár, do ktorého sa budú vypĺňať požiadavky súbežne s našim systémom. - Vedúci nám poradil, že by bolo vhodné vyskúšať záťažový test systému najlepšie aspoň s 20 používateľmi. - Dohodli sme sa, že mu do večera vedúci tímu pošle email, s tým že systém je pripravený na experimentálnu prevádzku a adresu, na ktorej beží. Zároveň sme mu pripomenuli, že do systému netreba zvlásť prihlasovacie údaje, ale že sa používajú prihlasovacie údaje zo systému AIS. - Diskutovali sme o hotline podpore počas experimentálnej prevádzky. V systéme sú k dispozícii telefónne čísla všetkých členov tímu a aj formulár na odosielanie otázok. - Po tejto diskusii nás vedúci opustil a my sme pokračovali v stretnutí sami. - Preberali sme navrhnovaný záťažový test. Zhodli sme sa, že na takéto testovanie nie je dostatok času a tak sme skúsili len v rámci stretnutia sa 5. prihlásiť do systému. „Test“ prebehol úspešne. - Boli prítomní aj dvaja členovia minuloročného tímu, ktorým sme oznámili, že v systéme majú pridelené práva, a tak môžu otestovať jeho funkčnosť. Po krátkom skúšaní opustili naše stretnutie. - Teraz sme sa rozhodli skontrolovať aktuálne počty študentov, ktoré nám poskytol vedúci, s tými, ktoré už sú v systéme. Našli sme drobné nezrovnateľnosti pri niektorých predmetoch, ktoré sme odstránili. - Diskutovali sme o pláne na budúci semester, akým oblastiam by sme sa zhruba mohli venovať. - Bude treba pretransforovať všetky pohľady do šablón - Vyvíjať systém pomocou TDD - Prejsť na novšiu verziu php a s tým spojené problémy zo zastaralými funkciami, najmä sa to týka práce s databázou - O týždeň treba odovzdať dokumentáciu a tak sme sa si rozdelili časti, ktoré ešte treba dopracovať. - Inštalačná príručka – Maťo - Používateľská príručka – Samo - Systémová dokumentácia – Peťo L. - Dokumentácia riadenia – Dušan, Vlado |  |  |  |  |

Tabuľka 1 – Stav úloh z predchádzajúceho týždňa

| ID | Osoba | Úloha | Priorita | Dátum zadania | Plánovaný termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | Peťo L. | #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu | 3 - stredná | 11.XI.2009 | 25.XI.2009 |  | rozpracované |  |
| 9.2 | Peťo L. | revízia helpu | 2 - vysoká | 18.XI.2009 | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | OK | 100 |
| 10.1 | Maťo | #72 Vytvoriť labss2 branch | 1 - veľmi vysoká | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 30.XI.2009 | OK | 100 |
| 10.2 | Maťo | #71 vytvoriť log - pouzivatelova praca so suborom | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 28.XI.2009 | OK | 100 |
| 10.3 | Ondro | #79 Zobrazenie poctu studentov na predmet | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 1.XII.2009 | OK | 100 |
| 10.4 | Vlado | #80 Revízia dokumentácie riadenia | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 |  | rozpracované | 90 |
| 10.5 | Samo | #81 Priradiť predmety garantom | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 |  | rozpracované |  |
| 10.6 | Dušan | #82 Vymazať požiadavky z DB | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 1.XII.2009 | OK | 100 |
| 10.7 | Peťo M. | Testovať celkovú činnosť systému | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 1.XII.2009 | OK | 100 |
| 10.8 | Ondro | Rozvrhár - prezeranie požiadaviek a refaktoring | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 | 30.XI.2009 | OK | 100 |

Tabuľka 2 – Úlohy na nasledujúci týždeň

| ID | Osoba | Úloha | Priorita | Dátum zadania | Plánovaný termín ukončenia | Skutočný termín ukončenia | Stav | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | Peťo L. | #68 zrevidovať systémovú dokumentáciu | 3 - stredná | 11.XI.2009 | 25.XI.2009 |  | rozpracované |  |
| 10.4 | Vlado | #80 Revízia dokumentácie riadenia | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 |  | rozpracované | 90 |
| 10.5 | Samo | #81 Priradiť predmety garantom | 3 - stredná | 25.XI.2009 | 2.XII.2009 |  | rozpracované |  |
| 11.1 | Maťo, Vlado | #88 Skontrolovať počty študentov | 1 - veľmi vysoká | 2.XII.2009 | 2.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.2 | Peťo M. | #87 Zmeniť obrázky v helpe na nové | 2 - vysoká | 2.XII.2009 | 4.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.3 | Všetci | Každý bude na hotline | 1 - veľmi vysoká | 4.XII.2009 | 14.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.4 | Vlado | #89 Doplniť dokumentáciu riadenia | 2 - vysoká | 2.XII.2009 | 9.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.5 | Maťo | 90 Inštalačná príručka | 2 - vysoká | 2.XII.2009 | 9.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.6 | Samo | 91 Používateľská príručka | 2 - vysoká | 2.XII.2009 | 9.XII.2009 |  | nová | 0 |
| 11.7 | Peťo L. | 92 Refaktoring systémovej dokumentácie | 2 - vysoká | 2.XII.2009 | 9.XII.2009 |  | nová | 0 |