# Zápis 6. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 8.11.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Rastislav Pečík |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Ivan Polko |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Návrh stretnutia, návrh prototypu vybraných častí

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |

| 3.4 | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy | Alenka | Nesplnené - posunúť |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Analýza spôsobov načítavania 3D objektov vo WebGL a ich vplyv na výkonnosť | Filip, Ivan, Ján | Splnené |
| 5.1 (4.6) | Napísať analýzu a návrh pre 2D rozhranie a mobily | Filip, Michal | Splnené |
| 5.2 | Napísať analýzu údajov zobrazovaných v modeli a návrh dátového modelu | Pavol | Splnené |
| 5.3 | Napísať krátku sekciu o použitých nástrojoch | Ivan | Splnené |
| 5.4 | Napísať špecifikáciu riešenia a charakteristiku používateľov | Ivan | Splnené |
| 5.5 | Napísať HW a SW požiadavky pre server/2D a mobilné rozhranie/3D | Rastislav /Michal/Ivan | Splnené |
| 5.6 | Návrh navigácie | Matúš | Splnené |
| 5.7 | Napísať časť funkcionality systému | Ján | Splnené |
| 5.8 | Úprava dokumentácie architektúry | Ivan | Splnené |
| 5.9 | Návrh GUI | Filip | Splnené |
| 5.10 | Dokumentácia k SVN a Trac | Rastislav | Splnené |
| 5.11 | Analýza programového prihlásenia do AIS a jeho bezpečnosti | Michal | Splnené |
| 5.12 | Skompletizovanie dokumentácie | Matúš | Splnené |
| 5.13 | Získať od všetkých potrebné údaje a vytvoriť graf vynaloženého úsilia | Matúš / všetci | Splnené |
| 5.14 (4.7) | Vytvoriť úlohy, ktoré budú zaznačené do plánu na vytvorenie prototypu. | Všetci | Splnené |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia

- Zhodnotili sme, že projektová dokumentácia a dokumentácia riadenia bola riadne a včas odovzdaná

- Diskusia ohľadom zapojenia tímu do TP Cup – budeme riešiť podrobné veci na ďalšom stretnutí

- Aktualizovali sme plán práce na zimný semester.

  - Zrekapitulovali sme si úlohy a naplánovali sme vyhodnotenie

  - Ivan nás informoval o využití systému Trac pre vytváranie tzv. „tickets“ – možnosť merať čas počas vývoja

- Michal nám ukázal jeho časť knižnice, ktorá exportuje dáta zo systému AIS

  - Priamo na stretnutí sme testovali funkčnosť knižnice

  - Michal skúšal prispôsobiť knižnicu na všeobecnejšie použitie

- Ivan a Ján ukázali aktuálny stav 3D modelu a navrhovali možnosť pohybu v 3D modeli

- Prezentácia ohľadom používania SVN v tíme SW7D

## Zhodnotenie  práce

Vzhľadom na to, že stretnutie tímového projektu v dni 1.11.2010 nebolo z dôvodu štátneho sviatku, v tejto časti popisujeme prácu, ktorú sme odviedli za týždeň od 1.11.2010 do 8.11.2010.

| Meno | Úloha |
| --- | --- |
| Ivan | - Úprava repozitára SVN - Úprava systému Trac - Implementácia 3D modelu – prechádzanie po 3D modeli |
| Pavol | - Tvorba výškovej mapy |
| Michal | - Analýza vývojového rámca jazyka PHP – CodeInginter - Analýza sťahovania dát z AIS |
| Rastislav | - Inštalovanie doplnkov do systému Trac - Analýza systému SVN - písanie dokumentu o používaní SVN - príprava prezentácie |
| Ján | - Štúdium WebGL |
| Matúš | - Dokumentácia - dokončovanie |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Aktualizovať tímovú stránku o dokumentáciu a plán | Pavol | 15.11.2010 |
| 6.2 | Napísanie metodiky k vytváraniu výškovej mapy | Pavol | 15.11.2010 |
| 6.3 | Riešenie kolízií a dverí v modeli 3D | Ivan | 15.11.2010 |
| 6.4 | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | 22.11.2010 |
| 6.5 | Vytvorenie plánu poschodia pre 2d klient | Filip | 15.11.2010 |
| 6.6 | Vytvorenie plánu poschodia pre mobilný client | Michal | 15.11.2010 |
| 6.7 | Vytvorenie GUI pre 2D klient | Filip | 15.11.2010 |
| 6.8 | Vytvorenie GUI pre mobilný klient | Michal | 15.11.2010 |
| 6.9 | Oboznámenie sa s jazykom PHP () | Rastislav | 15.11.2010 |
| 6.10 | Vytvorenie prototypu nástroja pre import | Rastislav | 15.11.2010 |
| 6.11 | Učenie jazyka JavaScript | Matúš | 15.11.2010 |
| 6.12 | Vytvorenie KR klienta | Matúš | 22.11.2010 |