# Zápis 11. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 13.12.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Ján Hudec |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Matúš Novotný |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup a príprava na prezentáciu a odovzdanie projektu. Taktiež rozpracovanie plánu na skúškové obdobie.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Riešitelia | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | Splnená |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | Splnená |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Matúš | Splnená |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Rastislav | Splnená |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Michal | Splnená |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Rastislav | Splnená |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server | Rastislav | Splnená |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Matúš | Splnená |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Filip | Splnená |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (30%) a presunutá do LS |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Ján | Zrušená po rozpracovaní (40%) |
| 10.1 | Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov. | Pavol | Splnená |
| 10.2 | Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine) | Michal | Splnená |
| 10.3 | Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov | Alenka | Splnená |
| 10.4 | Dokumentácia – ovládanie 3D klienta | Ivan | Splnená |
| 10.5 | Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov | Ivan | Splnená |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.

- Matúš zapracovával pripomienky vedúcej tímu a samotného tímu do dokumentácií.

- Úpravy v zápisnici č.10.

- Prečíslovanie projektovej dokumentácie.

- Pridanie metodiky ku využívaniu SVN do dokumentácie riadenia.

- Zmena pozície hlavičky a päty dokumentácií.

- Po vzájomnej diskusii tímu sa dohodlo na zrušení úlohy 9.18, kvôli neskorému stanoveniu štábnej kultúry. Daná iniciatíva bude v letnom semestri uskutočňovaná pravidelne a nie nárazovo.

- Diskusia ohľadom IITSRC konferencie a príprava na konferenciu. Vznikli nové úlohy 11.1 a 11.2 zamerané na dobrú reprezentáciu projektu.

- Úloha 9.17 z dôvodu vyššej časovej náročnosti bude presunutá do letného semestra.

- Stanovenie potreby vzniku metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT.  Vznikla úloha č 11.3.

- Diskusia ohľadne momentálneho modelu poschodia. Potreba neustálych úprav modelu bude odstránená opätovným vymodelovaním budovy (úloha č.11.4).

- Alenka nám za dobrú prácu počas semestra motivačne ukázala architektonické návrhy interiéru novej budovy FIIT a súčasné fotografie z daných priestorov.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Riešitelia | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Zdrojový kód | Filip | 14.02.’11 |
| 11.1 | Vytvoriť slovenskú predlohu rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC | Dokumentácia | Ján | 07.02.’11 |
| 11.2 | Vytvoriť kvalitný preklad rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC | Dokumentácia | Filip | 14.02.’11 |
| 11.3 | Vytvorenie metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT | Dokumentácia | Ivan, Pavol | 14.02.’11 |
| 11.4 | Namodelovanie poschodia podľa metodiky vytvorenej v úlohe 11.3 | Model | Ivan, Pavol | 21.02.’11 |
| 11.5 | Príprava na prezentáciu tímového projektu | Prezentácia | Ján, Ivan | 14.12.’10 |
| 11.6 | Vymeniť nástroj na správu úloh v tíme (z Trac za Redmine) | Softvérové vybavenie | Rastislav | 14.02.’11 |
| 11.7 | Dorobiť do mobilnej verzie simulovanie komunikácie so serverom. Interaktívne prvky (napr. klikanie na miestnosti) | Zdrojový kód | Michal | 14.02.’11 |
| 11.8 | Spojiť, dokončiť a odovzdať spoločnú časť dokumentácie | Dokumentácia | Matúš | 13.02.’10 |