# Zápis 10. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 6.12.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Filip Hlaváček |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Ján Hudec |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 7.15 | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | Splnená |
| 8.4 | Implementovať KR klienta | Matúš | Splnená |
| 8.9 | Úprava a okomentovanie zdrojového kódu (JavaScript) | Ivan | Splnená |
| 8.10 | Zdokumentovať dokončené úlohy | Všetci | Splnená |
| 8.11 | Spätne doplniť všetky úlohy od 1.11. do Trac-u | Všetci | Zrušená |
| 9.1 | Vytvoriť výťahovú kabínu | Pavol | Odložená do LS |
| 9.2 | Vytvoriť zábradlie na schodisko | Pavol | Odložená do LS |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Matúš | Posunutá |
| 9.4 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (JavaScript) | Ivan | Splnená |
| 9.5 | Dokumentácia – štábna kultúra komentárov (JavaScript) | Matúš | Splnená |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Rastislav | Rozpracovaná (50%) |
| 9.7 | Dokumentácia – k html parseru | Michal | Splnená |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Michal | Rozpracovaná (40%) |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Rastislav | Rozpracovaná (30%) |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server | Rastislav | Rozpracovaná (30%) |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Matúš | Rozpracovaná (15%) |
| 9.12 | Dokumentácia – 3D klient | Ivan | Splnená |
| 9.13 | Dokumentácia – ako sa upravoval model | Pavol | Splnená |
| 9.14 | Zistiť, čo patrí pod kapitolu „Manažment verzií, konfigurácií a zmien (najmä použité procesy)“ | Matúš | Splnená |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 9.16 | Zabránenie prechádzaniu cez steny na pomalších počítačoch | Ivan | Splnená |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (10%) |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Ján | Posunutá |
| 9.19 | Dohodnúť sa na štábnej kultúre pomenovávania súborov | Všetci | Splnená |
| 9.20 | Získať od doc. Ing. Tibora Krajčoviča, PhD aktuálne plány novej budovy FIIT | Alenka | Splnená |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.

- Ján prezentoval problém s quick-search funkciou, ktorý môže nastať vo Firefox prehliadači:

  - pri prechádzaní budovou využívaním kláves WSAD sa spúšťa vyhľadávanie v texte na stránke

  - problém ostal otvorený

- Ján s Ivanom predvádzali aktuálny stav prototypu a demonštrovali otváranie výťahových dverí.

- Preberala sa chyba s otváraním výťahových dverí. Výsledkom bola klasifikácia tejto chyby ako známa chyba, ktorá sa momentálne nebude riešiť.

- Riešilo sa pomenúvanie jednotlivých druhov súborov. Po vzájomnej dohode celého tímu bol poverený Pavol, zdokumentovať naše závery (úloha č.10.1).

- Po podpísaní protokolu o ochrane citlivých údajov sme získali aktuálne plány novej budovy FIIT vo formátoch .dwg a .pdf. Následne sa diskutovalo o množstve zmien, ktoré bude treba do modelu zapracovať. Dospelo sa k záveru, že na úprave modelu budú musieť súčasne pracovať viacerí členovia tímu.

- Rasťo s Michalom riešili problém s novým HTML parserom, ktorý už využíva knižnicu Simple HTML DOM parser. Dospeli k záveru, že problém vznikol v dôsledku nekompatibilných nastavení PHP. Problém sa podarilo vyriešiť.

- Úloha 8.11. bola zrušená, pretože nebol nájdený vhodný zásuvný modul na vytvorenie Ganttovho diagram.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Zdrojový kód (HTML + CSS) | Filip | 13.12.10 |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Zdrojový kód (HTML + CSS) | Filip | 13.12.10 |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Dokumentácia | Matúš | 8.12.10 |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Dokumentácia | Michal | 8.12.10 |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Dokumentácia | Matúš | 8.12.10 |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Dokumentácia | Filip | 8.12.10 |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Zdrojový kód | Filip | 13.12.10 |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Dokumentácia | Ján | 8.12.10 |
| 10.1 | Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov. | Dokumentácia | Pavol | 8.12.10 |
| 10.2 | Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine) | Zdrojový kód (PHP) | Michal | 13.12.10 |
| 10.3 | Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov | Termín | Alenka | 10.12.10 |
| 10.4 | Dokumentácia – ovládanie 3D klienta | Dokumentácia | Ivan | 13.12.10 |
| 10.5 | Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov | Dokumentácia | Ivan | 8.12.10 |