# Zápis 5. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 25.10.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Ivan Polko |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Filip Hlaváček |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, rozdelenie tvorby dokumentácie, ktorú je potrebné napísať do najbližšieho odovzdania.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | Vybrať nástroje, ktoré budú použité | Všetci | Splnené |
| 3.4 | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy. | Alenka | Neúspešné - posunúť |
| 4.1 | Zdokumentovanie prípravy servera v školskom laboratóriu. | Rastislav | Splnené |
| 4.2 | Vyriešiť problém s kódovaním HTML dokumentov (opraviť / odstrániť) | Michal | Splnené |
| 4.3 | Analýza spôsobov načítavania 3D objektov vo WebGL a ich vplyv na výkonnosť. | Filip, Ivan, Ján | Čiastočne splnené (ukončenie 2.11.10) |
| 4.4 | Nasadiť SVN. | Rastislav | Splnené |
| 4.5 | Analýza a vytvorenie prototypu databázy importov z AIS (rozvrhy, prípadne iné potrebné dáta). | Pavol | Splnené |
| 4.6 | Zdokumentovanie návrhu 2D / mobilnej verzie VFIIT | Filip, Michal | Čiastočne splnené (ukončenie 2.11.10) |
| 4.7 | Vypracovať a poskytnúť ostatným plán, ktorý následne každý vyplní. | Ivan / všetci | Čiastočne splnené (ukončenie 2.11.10) |
| 4.8 | Zlepenie a učesanie doterajšej dokumentácie. | Matúš | Splnené |
| 4.9 | Analýza nasadeného algoritmu vyhľadávania cesty / návrh lepšieho | Matúš | Splnené |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí.

- Rastislav nás oboznámil, že nainštaloval SVN a Trac na školský server.

- Riešenie problémov s rýchlosťou servera – vyriešené na mieste.

- Diskusia na tému adresárovej štruktúry SVN repozitára. Niektoré súbory, ako napríklad plány budovy sa v ňom nebudú môcť nachádzať.

- Diskusia na tému dátového modelu.

  - Možnosť pridania udalostí do dátového modelu (napr. keď príde prednášať Bebo White, alebo iná nepravidelná akcia).

  - Načítavanie rozvrhov nebude riešené cez XLS, ale priamo z HTML kódu, kvôli jednoznačnému spárovaniu osôb z rozvrhu s osobami zo zoznamu zamestnancov.

- Michal ukazoval možnosť programového prihlásenia sa do systému AIS. Umožnilo by sa tak zobrazovanie osobného rozvrhu v modeli. Diskusia k bezpečnosti.

- Diskusia k programovaciemu jazyku importovacieho nástroja. Zhodli sme sa na PHP.

- Vysvetľovanie úprav výškových máp, potrebných na rozlišovanie aktuálnej miestnosti a na kolízie s dverami.

- Matúš referoval o navigačnom algoritme minuloročného tímu. Algoritmus je Dijkstrov, čo je v poriadku. Stále sú však problémy s navigáciu medzi niektorými miestnosťami.

- Diskusia k plánu. Zhodli sme sa na vytvorení zoznamu úloh, ktorý potom Ivan umiestni do plánu.

- Rozdelenie častí dokumentácie, ktoré je potrebné napísať do najbližšieho odovzdania.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Napísať analýzu a návrh pre 2D rozhranie a mobily | Filip, Michal | 2.11.10 |
| 5.2 | Napísať analýzu údajov zobrazovaných v modeli a návrh dátového modelu | Pavol | 2.11.10 |
| 5.3 | Napísať krátku sekciu o použitých nástrojoch | Ivan | 2.11.10 |
| 5.4 | Napísať špecifikáciu riešenia a charakteristiku používateľov | Ivan | 2.11.10 |
| 5.5 | Napísať HW a SW požiadavky pre server/2d a mobilné rozhranie/3d | Rastislav /Michal/Ivan | 2.11.10 |
| 5.6 | Návrh navigácie | Matúš | 2.11.10 |
| 5.7 | Napísať časť funkcionality systému | Ján | 2.11.10 |
| 5.8 | Úprava dokumentácie architektúry | Ivan | 2.11.10 |
| 5.9 | Návrh GUI | Filip | 2.11.10 |
| 5.10 | Dokumentácia k SVN a Trac | Rastislav | 2.11.10 |
| 5.11 | Analýza programového prihlásenia do AIS a jeho bezpečnosti | Michal | 2.11.10 |
| 5.12 | Skompletizovanie dokumentácie | Matúš | 2.11.10 |
| 5.13 | Získať od všetkých potrebné údaje a vytvoriť graf vynaloženého úsilia | Matúš / všetci | 2.11.10 |
| 5.14 | Vytvoriť úlohy, ktoré budú zaznačené do plánu na vytvorenie prototypu. | Všetci | 2.11.10 |