# Zápis 7. stretnutia tímu č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| Zúčastnení členovia tímu:  Bc. Filip Hlaváček  Bc. Ján Hudec  Bc. Pavol Mešťaník  Bc. Matúš Novotný  Bc. Michal Palček  Bc. Rastislav Pečík  Bc. Ivan Polko | Dátum: 15.11.2010  Miestnosť: Softvérové štúdio  Čas: 09:00-12:00 |
| Zápis vypracovali:  Bc. Michal Palček |
| Chýbajú: | Zápis overil:  Bc. Matúš Novotný |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Úloha** | **Zodpovedný** | **Stav** |
| **3.4** | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy | Alenka | Nesplnené - posunúť |
| **6.1** | Aktualizovať tímovú stránku o dokumentáciu a plán | Pavol | Splnené |
| **6.2** | Napísanie metodiky k vytváraniu výškovej mapy | Pavol | Splnené |
| **6.3** | Riešenie kolízií a dverí v modeli 3D | Ivan | Rozpracované |
| **6.4** | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | Rozpracované |
| **6.5** | Vytvorenie plánu poschodia pre 2D klient | Filip | Splnené |
| **6.6** | Vytvorenie plánu poschodia pre mobilný klient | Michal | Splnené |
| **6.7** | Vytvorenie GUI pre 2D klient | Filip | Rozpracované |
| **6.8** | Vytvorenie GUI pre mobilný klient | Michal | Rozpracované |
| **6.9** | Oboznámenie sa s jazykom PHP | Rastislav | Splnené |
| **6.10** | Vytvorenie prototypu nástroja pre import | Rastislav | Rozpracované |
| **6.11** | Učenie jazyka JavaScript | Matúš | Splnené |
| **6.12** | Vytvorenie KR klienta | Matúš | Splnené |

## Opis stretnutia

1. Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí.
2. Pavol a Ivan predviedli tímu namodelované poschodie budovy a spolu s Filipom a Jánom diskutovali o nedoliehajúcich stenách, dverách a výťahu.
3. Pavol začal diskusiu o zobrazení plánu na web stránke. Alenka navrhla zobrazenie plánu Ganttovým diagramom, ktoré bolo tímom odsúhlasené.
4. Po sťažnosti členov tímu na problémy so sieťou a nedostupnosť stránok zo softvérového laboratória Alenka telefonicky zavolala kompetentnú osobu, ktorá prisľúbila nápravu.
5. Tím dostal prísľub vytvorenia DNS záznamu pre jednoduchý prístup k serveru.
6. Diskusia na tému TP Cup – tím odsúhlasil zapojenie sa.
7. Ivan vykonal školenie členov tímu pre vytváranie ticketov v Tracu.
   1. Tím odhlasoval používanie diakritiky v názve ticketu.
   2. Informácie o SVN a Tracu je potrebné zaslať Alenke.
8. Definovanie úloh do budúceho stretnutia.

## Pridelené úlohy

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Číslo úlohy** | **Úloha** | **Zodpovedný** | **Termín** |
| **7.1** | Zistiť softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu | Pavol | 22.11.10 |
| **7.2** | Nainštalovať softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu na server | Rastislav | 22.11.10 |
| **7.3** | Zabezpečiť WiFi v softvérovom štúdiu (Ing. Branislav Steinmüller) | Alenka | 22.11.10 |
| **7.4** | Napísať dokumentáciu k vytvoreným parserom získavajúcich dáta z AIS | Michal | 22.11.10 |
| **7.5** | Okomentovať zdrojový kód parserov získavajúcich dáta z AIS | Michal | 22.11.10 |
| **7.6** | Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v PHP | Rastislav | 22.11.10 |
| **7.7** | Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v JavaScripte | Matúš | 22.11.10 |
| **7.8** | Navrhnúť a implementovať označovanie miestností a zobrazovanie informácií o miestnostiach 3D modelu. | Ivan | 29.11.10 |
| **7.9** | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | 29.11.10 |
| **7.10** | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | 29.11.10 |
| **7.11** | Opraviť model 6-teho poschodia 3D modelu | Pavol | 22.11.10 |
| **7.12** | Vykonať prieskum a zdokumentovať GUI existujúcich aplikácii s podobnou funkcionalitou | Filip | 29.11.10 |
| **7.13** | Vytvoriť tickety vykonaných úloh do Tracu (všetky úlohy od 1.11.) | všetci | 22.11.10 |
| **7.14** | Vypracovať predbežnú verziu prihlášky na TP Cup. | Ján | 22.11.10 |
| **7.15** | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | 22.11.10 |
| **7.16** | Opraviť diakritiku zápisníc na web stránke | Michal | 22.11.10 |
| **7.17** | Pripravenie prezentácie na tému Bug reporting | Pavol | 22.11.10 |
| **7.18** | Napísať dokumentáciu o vytvorení ticketu v Tracu | Ivan | 22.11.10 |