# Zápis 4. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 18.10.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Filip Hlaváček |
| Chýbajú: | Zápis overil: |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, rozdelenie oblastí pôsobenia na projekte.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Pripraviť linuxový/unixový server v školskom laboratóriu. V súvislosti s prípravou kontaktovať - Ing. Peter. Lacko | Rastislav | Splnené |
| 2.7 | Vybrať nástroje, ktoré budú použité | Všetci | Rozpracované (ukončenie 25.10.) |
| 3.1 | Dorobiť dokumentáciu k analýze použitia Copperlicht-u | Ivan | Splnené |
| 3.2 | Dorobiť dokumentáciu ku vytvoreným Google groups | Ján | Splnené |
| 3.3 | Zdokumentovanie prepojenia IS s vyvíjanou aplikáciou | Rastislav | Zrušená |
| 3.4 | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy. | Alenka | Rozpracované (ukončenie 25.10.) |
| 3.5 | Zistiť prístupnosť rozvrhov v IS bez prihlásenia | Alenka | Splnené |
| 3.6 | Doplniť dokumentáciu o výber knižnice (zvažované / vybraté). | Ján | Splnené |
| 3.7 | Dokončiť web stránku tímu. (http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team02is-si/) | Filip, Michal | Splnené |
| 3.8 | Spísať najdôležitejšie (už uverejnené) dátumy na odovzdávanie jednotlivých častí | Ivan | Splnené |
| 3.9 | Vytvorenie šablón v MS Office pre dokumentáciu a opis riadenia | Matúš | Splnené |
| 3.10 | Získanie a prekonvertovanie rozvrhu z is.stuba.sk | Pavol | Splnené |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí.

- Diskusia na tému dát v AIS, ich import, atď.

- Riešenie podporných nástrojov, rozhodovanie medzi Redmine, dotProject, Trac.

- Konverzácia na tému dokumentácie.

- Zadelenie oblastí pôsobenia:

  - Filip – GUI + grafika

  - Michal – 2D + mobilná verzia

  - Ján – webGL (kolízie, interakcia,...)

  - Ivan – webGL (kolízie, interakcia,...)

  - Pavol – 3D modelovanie

  - Matúš – programovanie back-endu

  - Rastislav – programovanie back-endu, implementácia gui

- Definovanie úloh do budúceho stretnutia.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Zdokumentovanie prípravy servera v školskom laboratóriu. | Rastislav | 25.10.10 |
| 4.2 | Vyriešiť problém s kódovaním HTML dokumentov (opraviť / odstrániť) | Michal | 25.10.10 |
| 4.3 | Analýza spôsobov načítavania 3D objektov vo WebGL a ich vplyv na výkonnosť. | Filip, Ivan, Ján | 25.10.10 |
| 4.4 | Nasadiť SVN. | Rastislav | 25.10.10 |
| 4.5 | Analýza a vytvorenie prototypu databázy importov z AIS (rozvrhy, prípadne iné potrebné dáta). | Pavol | 25.10.10 |
| 4.6 | Zdokumentovanie návrhu 2D / mobilnej verzie VFIIT | Filip, Michal | 25.10.10 |
| 4.7 | Vypracovať a poskytnúť ostatným plán, ktorý následne každý vyplní. | Ivan / všetci | 25.10.10 |
| 4.8 | Zlepenie a učesanie doterajšej dokumentácie. | Matúš | 25.10.10 |
| 4.9 | Analýza nasadeného algoritmu vyhľadávania cesty / návrh lepšieho | Matúš | 25.10.10 |