# Zápis 3. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 11.10.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-11:30 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Ján Hudec |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Matúš Novotný |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Napredovanie s projektom, riešenie softvérovej podpory projektu a základných úloh na projekte.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Pokúsiť sa spustiť prekonvertovaný model s použitím WebGL v FF 4 | Všetci | Zrušená |
| 1.9 | Pripraviť linuxový/unixový server v školskom laboratóriu V súvislosti s prípravou kontaktovať - Ing. Peter. Lacko | Rastislav | Rozpracované (ukončenie 18.10.) |
| 2.1 | Pripraviť Google groups | Ján | Splnené |
| 2.2 | Načítať Collada model do Copperlicht engine | Ivan, Ján | Splnené |
| 2.3 | Testovať a skúmať WebGL, tutoriály, jednoduché operácie (rotácie objektov, posun, ...) | Filip | Splnené |
| 2.4 | Skúsiť prekonvertovať O3D do WebGL | Pavol, Matúš | Zrušené |
| 2.5 | Overiť aká je podpora modelov vo WebGL (aké knižnice sú a čo podporujú) | Ján | Splnené |
| 2.6 | Pracovať na web prezentácii tímu (stránka) | Filip, Michal | Splnené |
| 2.7 | Vybrať nástroje, ktoré budú použité | Všetci | Rozpracované (ukončenie 25.10.) |
| 2.8 | Vypracovať zápisnicu | Pavol | Splnené |

## Opis stretnutia

- Kontrola plnenia plánov stanovených v tíme.

- Schválenie využitia softvéru Copperlicht od spoločnosti Ambiera. (http://www.ambiera.com/copperlicht/index.html)

- Ukážka časti importovaného modelu FIIT od predchádzajúceho tímu importovaná do WebGL.

- Riešenie kolízií v modeli. Porovnávanie hĺbkových máp s inými alternatívnymi riešeniami.

- Konverzácia o spôsobe navigácie cez budovu. Prihliadanie na rozdielnosť aplikácie pre mobilné zariadenia (menšie požiadavky, podobný systém).

- Definovanie úloh do budúceho stretnutia.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Dorobiť dokumentáciu k analýze použitia Copperlicht-u | Ivan | 18. 10. 10 |
| 3.2 | Dorobiť dokumentáciu ku vytvoreným Google groups | Ján | 18. 10. 10 |
| 3.3 | Zdokumentovanie prepojenia IS s vyvíjanou aplikáciou | Rastislav | 25. 10. 10 |
| 3.4 | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy. | Alenka | 18. 10. 10 |
| 3.5 | Zistiť prístupnosť rozvrhov v IS bez prihlásenia | Alenka | 18. 10. 10 |
| 3.6 | Doplniť dokumentáciu o výber knižnice (zvažované / vybraté). | Ján | 18. 10. 10 |
| 3.7 | Dokončiť web stránku tímu. (http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team02is-si/) | Filip, Michal | 18. 10. 10 |
| 3.8 | Spísať najdôležitejšie (už uverejnené) dátumy na odovzdávanie jednotlivých častí | Ivan | 18. 10. 10 |
| 3.9 | Vytvorenie šablón v MS Office pre dokumentáciu a opis riadenia | Matúš | 18. 10. 10 |
| 3.10 | Získanie a prekonvertovanie rozvrhu z is.stuba.sk | Pavol | 18. 10. 10 |