# Zápis 10. stretnutia tímu č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| Zúčastnení členovia tímu:  Bc. Filip Hlaváček  Bc. Ján Hudec  Bc. Pavol Mešťaník  Bc. Matúš Novotný  Bc. Michal Palček  Bc. Rastislav Pečík  Bc. Ivan Polko | Dátum: 6.12.2010  Miestnosť: Softvérové štúdio  Čas: 09:00-12:00 |
| Zápis vypracovali:  Bc. Filip Hlaváček |
| Chýbajú: | Zápis overil:  Bc. Ján Hudec |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 7.15 | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | Splnená |
| 8.4 | Implementovať KR klienta | Matúš | Splnená |
| 8.9 | Úprava a okomentovanie zdrojového kódu (JavaScript) | Ivan | Splnená |
| 8.10 | Zdokumentovať dokončené úlohy | Všetci | Splnená |
| 8.11 | Spätne doplniť všetky úlohy od 1.11. do Trac-u | Všetci | Zrušená |
| 9.1 | Vytvoriť výťahovú kabínu | Pavol | Odložená do LS |
| 9.2 | Vytvoriť zábradlie na schodisko | Pavol | Odložená do LS |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Matúš | Posunutá |
| 9.4 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (JavaScript) | Ivan | Splnená |
| 9.5 | Dokumentácia – štábna kultúra komentárov (JavaScript) | Matúš | Splnená |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Rastislav | Rozpracovaná (50%) |
| 9.7 | Dokumentácia – k html parseru | Michal | Splnená |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Michal | Rozpracovaná (40%) |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Rastislav | Rozpracovaná (30%) |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server | Rastislav | Rozpracovaná (30%) |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Matúš | Rozpracovaná (15%) |
| 9.12 | Dokumentácia – 3D klient | Ivan | Splnená |
| 9.13 | Dokumentácia – ako sa upravoval model | Pavol | Splnená |
| 9.14 | Zistiť, čo patrí pod kapitolu „Manažment verzií, konfigurácií a zmien (najmä použité procesy)“ | Matúš | Splnená |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (90%) |
| 9.16 | Zabránenie prechádzaniu cez steny na pomalších počítačoch | Ivan | Splnená |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (10%) |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Ján | Posunutá |
| 9.19 | Dohodnúť sa na štábnej kultúre pomenovávania súborov | Všetci | Splnená |
| 9.20 | Získať od doc. Ing. Tibora Krajčoviča, PhD aktuálne plány novej budovy FIIT | Alenka | Splnená |

## Opis stretnutia

1. Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.
2. Ján prezentoval problém s quick-search funkciou, ktorý môže nastať vo Firefox prehliadači:
   * pri prechádzaní budovou využívaním kláves WSAD sa spúšťa vyhľadávanie v texte na stránke
   * problém ostal otvorený
3. Ján s Ivanom predvádzali aktuálny stav prototypu a demonštrovali otváranie výťahových dverí.
4. Preberala sa chyba s otváraním výťahových dverí. Výsledkom bola klasifikácia tejto chyby ako známa chyba, ktorá sa momentálne nebude riešiť.
5. Riešilo sa pomenúvanie jednotlivých druhov súborov. Po vzájomnej dohode celého tímu bol poverený Pavol, zdokumentovať naše závery (úloha č.10.1).
6. Po podpísaní protokolu o ochrane citlivých údajov sme získali aktuálne plány novej budovy FIIT vo formátoch .dwg a .pdf. Následne sa diskutovalo o množstve zmien, ktoré bude treba do modelu zapracovať. Dospelo sa k záveru, že na úprave modelu budú musieť súčasne pracovať viacerí členovia tímu.
7. Rasťo s Michalom riešili problém s novým HTML parserom, ktorý už využíva knižnicu Simple HTML DOM parser. Dospeli k záveru, že problém vznikol v dôsledku nekompatibilných nastavení PHP. Problém sa podarilo vyriešiť.
8. Úloha 8.11. bola zrušená, pretože nebol nájdený vhodný zásuvný modul na vytvorenie Ganttovho diagram.

## Pridelené úlohy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Zodpovedný | Termín |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Zdrojový kód (HTML + CSS) | Filip | 13.12.10 |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Zdrojový kód (HTML + CSS) | Filip | 13.12.10 |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Dokumentácia | Matúš | 8.12.10 |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Dokumentácia | Michal | 8.12.10 |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server | Dokumentácia | Rastislav | 8.12.10 |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Dokumentácia | Matúš | 8.12.10 |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Dokumentácia | Filip | 8.12.10 |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Zdrojový kód | Filip | 13.12.10 |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Dokumentácia | Ján | 8.12.10 |
| 10.1 | Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov. | Dokumentácia | Pavol | 8.12.10 |
| 10.2 | Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine) | Zdrojový kód (PHP) | Michal | 13.12.10 |
| 10.3 | Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov | Termín | Alenka | 10.12.10 |
| 10.4 | Dokumentácia – ovládanie 3D klienta | Dokumentácia | Ivan | 13.12.10 |
| 10.5 | Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov | Dokumentácia | Ivan | 8.12.10 |