# Zápisnica č. 17

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 8 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 21.03.2011 |
| Čas stretnutia | 08:00 – 10:00 |
| Prítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Eduard Pribula |
| Neprítomní | Bc. Adam Pagáč |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

Priebeh

- Bc. Maroš Unčík pracoval na implementácií správania, pracoval ešte so starou verziou hráča, kde nebola implementovaná funkcia moveTo.

- Bc. Tomáš Florek začal s odstraňovaním ruby skriptu z hráča. Odstránenie ruby skriptu je na dobrej ceste, zatiaľ nenarazil na žiadne problémy.

- Bc. Adam Pagáč aktualizoval stránku doplnením dokumentov z 7. šprintu.

- Bc. Anton Balucha prezentoval analýzu predikcie jednotlivých kĺbov agenta. Našiel niekoľko tímov, z ktorých sa inšpiroval pri ďalšom postupe v implementácií.

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 8

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Odstránenie skriptov z plánovača | Bc. Tomáš Florek | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.02 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | Nezačatá |
| 08.04 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.05 | Dokončiť kopnutia - kopnutie zľava, kopnutie sprava, silný kop, lob | Bc. Peter Borga | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.06 | Predikcia pozícií predmetov vo svete | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | Nezačatá |
| 08.07 | Vytvoriť otáčajúce chôdze | Bc. Peter Borga | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.08 | Implementácia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.09 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 28.03.2011 | Splnená |
| 08.10 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 28.03.2011 | Rozpracovaná |
| 08.11 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | Rozpracovaná |