- Zápisnica 05

Piate stretnutie (8. týždeň semestra) Dátum stretnutia : 8.11.2010 Program stretnutia: 1. Konzultácie (45 min) - organizačné pokyny o odovzdávaní analýzy a špecifikácie - prerozdelili sme si úlohy na vypracovanie teórie dokumentu nasledovne: - základy modelovania systémov - Jozef Ferenčík - petriho siete - Peter Kubanda - modelovacie nástroje - Lukáš Humený - špecifikácia a návrh - Tomáš Bartek - kontrola zápisníc, doplnenie a aktualizácia webovej stránky - Pavol Kubík - zoskupenie častí a vytvorenie kompletnej dokumentácie - Michal Kurtý - dohodli sme sa na vypracovaní svojich častí do stredy 10.11.2010 - následne Michal Kurtý vytvorí dokument a pošle Ing. Flochovej a druhému tímu oponentov do 11.11.2010 14:00 - Ing. Flochová nám povedala základy o teórii zásobníkov (Queue theory) 2. Budúce stretnutie - kontrola dokumentu - návrh ďalšieho postupu - hodnotenie druhého tímu Prítomní: Tomáš Bartek Jozef Ferenčík Lukáš Humený Pavol Kubík Michal Kurtý Ing. Jana Flochová, PhD. Neprítomní: Peter Kubanda vypracoval: Lukáš Humený 6.11.2010